РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2013                             ст. Преградная                                     № 501

Об утверждении муниципальной адресной программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.03.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции от 07.11.2011), Федеральной целевой программой «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на 2014-2025 годы», Федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Урупского муниципального района  Ижаева К. С.

Глава администрации

Урупского муниципального района                                                        А. П. Шутов

|  | Приложение к постановлению администрации Урупского муниципального района от 28.10.2013 № 501 |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2013-2015 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения об утверждении Программы ( наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Урупского муниципального района от 28.10.2013 № 501 « Об утверждении целевой программы « Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Урупского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы — повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для социально-экономического развития Урупского муниципального района за счет газификации. Развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением, создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Газификация природным газом до 80% ст. Преградной и до 70% в целом по населенным пунктам района, перевод котельных на газовое топливо |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования (млн. руб): | Объемы и источники финансирования (млн. руб): Республиканский бюджет (млн. руб) (по согласованию) Районный бюджет (млн. руб) Средства бюджета поселе-ний (млн. руб) Привлеченные средства внебюджетных источников (млн. руб) Спецнадбавки (млн.руб) (по согласованию) 2013 год 6,86 1,734 5,221 54,421 2,4 2014 год 21,478 8,342 8,793 14,724 11,985 2015 год 40,428 13,194 17,797 27,392 19,107 ИТОГО 68,766 23,27 31,811 96,537 33,492 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Газификация жилого фонда Урупского муниципального района природным газом до 70% Строительство 214,18 км. распределительных газопроводов в населенных пунктах района Перевод существующих котельных на газовое топливо. Улучшение экологической обстановки в Урупском районе. |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топлива и энергетического ресурса.

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом.

Потребитель газа - (абонент, субабонент газоснабжающей организации) юридическое лицо или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или сырья.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Урупский муниципальный район входит в состав Карачаево-Черкесской Республики, расположенной в полиэтнической и поликонфессиональной зоне России — Северо-Кавказском федеральном округе,  образован в 1965 году. 	Районный центр находится в ст. Преградной и расположен в 120 км. от областного центра - г. Черкесска.

На севере и северо-западе район граничит с Краснодарским краем, на востоке - с Зеленчукским районом, на юге - с республикой Абхазия.

Численность постоянно проживающего населения Урупского муниципального района, по данным статистики,  составляет 24,4 тысяч  человек из них 77% сельского населения.

Согласно прогнозу,  численность населения Урупского муниципального района  к 2015 году увеличится на 616 жителей и составит 25086  человек. Наибольший прирост численности населения прогнозируется в двух поселениях района: в пос. Медногорский и ст. Преградная ( в связи со строительством газопровода).

Административное деление района включает в себя 7 муниципальных образований (1 – городское,  6- сельских), в состав которых входят 16 населенных пунктов. Городское поселение – поселок городского типа Медногорский, сельские поселения: Преградненское, Урупское, Курджиновское, Предгорненское, Кызыл-Урупское и Загеданское. Юридическим центром муниципального района является станица Преградная.

По территории района проходит  республиканская автомобильная дорога «Майкоп-Карачаевск».

Урупский район является динамично развивающимся регионом. В настоящее время на территории района планируется строительство нескольких предприятий горно-добывающей отрасли. Завершено строительство дробильно-сортировочного комплекса в с. Курджиново. Планируется строительство цементного завода. Наращивают темпы производства существующие промышленные предприятия.

В настоящее время завершено строительство газопровода «Газопровод межпоселковый от ГРС «Сторожевая» Зеленчукского района до ст. Преградная с отводом на пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики». Завершено строительство новой котельной в п. Медногорский и реконструкция существующей котельной в ст. Преградной под работу с газообразным топливом. Ведутся работы по проектированию межпоселковых газопроводов до с. Уруп, а. Кызыл-Уруп, а. Большевик.

В дальнейшем необходимо строительство межпоселковых газопроводов с газификацией населенных пунктов.

При существующем положении, непринятие мер по газификации района, будет сдерживать улучшение социально-бытовых условий населения, газификацию домов частного сектора, решение вопросов теплоснабжения посредством перевода котельных на газовое топливо, улучшение общей экологической обстановки района.

Однако недостаточное финансирование тормозит темпы работ по газификации района.

Существующую проблему можно решить при привлечении консолидированных бюджетных и внебюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий Программы бюджетные средства будут направлены на решение проблем газификации Урупского района.

4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Целевая программа «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых, производственно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области развития газификации на территории Урупского муниципального района.

Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений концепции политики Урупского района, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности региональной экономики.

Признание газификации одним из важнейших направлений социально-экономического развития Урупского муниципального района требует применения новых подходов к организации решения задач по газификации. В рамках Программы определены основные подходы, направленные на повышение эффективности реализации мероприятий по газификации Урупского  района: более четкая координация деятельности различных участков процесса газификации; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; развитие, сохранение и восстановление существующего газового хозяйства с применением новых технологий, эффективных материалов, инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-технических и градостроительных аспектов нового этапа развития газоснабжения.

Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в ред. от 07.11.2011), Федеральная целевая программа « Развитие Северо-Кавказского федерального округа на 2014-2025 годы», Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является решение вопросов улучшения социально-бытовых условий населения района за счет:

- повышения устойчивости и надежности работы систем теплоснабжения;

- повышения производительности котельного оборудования при переводе на газовое топливо;

- внедрения локальных (автономных) источников теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта;

- снижения себестоимости тепловой энергии за счет сокращения затрат на топливо;

- внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами Программы являются:

- социальные - улучшение бытовых условий проживания на территории района;

- экономические - снижение себестоимости тепловой энергии.

- организационные - привлечение подрядных организаций для выполнения Программы газификации территории района.

6. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.

1-й этап - 2013 год:

- строительство внутрипоселковых распределительных уличных газопроводов среднего и низкого давления в п. Медногорский (район «Кондратьевка») и в ст. Преградной (х. Теплый   часть ул. Красной и часть ул. Голоколосовой);

- разработка ПСД на реконструкцию существующего ЦТП п. Медногорский под котельную, работающую на газовом топливе;

- разработка ПСД на реконструкцию котельной в ст. Преградной под газообразное топливо;

- реконструкция существующего ЦТП п. Медногорский ( строительные работы);

- реконструкция котельной в ст. Преградной ( строительные работы);

- устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД п. Медногорский;

- устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД ст. Преградной.

2-й этап — 2014 год:

- проектирование газопровода низкого давления до МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной»;

- проектирование распределительных газопроводов по населенным пунктам: а. Кызыл-Уруп, п. Медногорский ( верхний городок), ст. Преградная;

- строительство газопровода низкого давления до МКОУ « СОШ № 1 ст. Преградной»;

- строительство внутрипоселковых распределительных уличных газопроводов среднего и низкого давления в а. Кызыл-Уруп, в ст. Преградной,  с. Уруп;

- проектирование внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД п. Медногорский ( 7 домов);

- проектирование внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД ст. Преградной ( 12 домов);

3-й этап — 2015 год:

- проектирование газопровода низкого давления  до МКОУ « СОШ № 3 ст. Преградной»;

- строительство газопровода низкого давления  до МКОУ « СОШ № 3 ст. Преградной»;

- проектирование распределительных газопроводов по населенным пунктам: а. Кызыл-Уруп, ст. Преградная, с Уруп;

- строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам:а. Кызыл-Уруп, п. Медногорский ( верхний городок), ст. Преградная,с. Уруп;

- зарершение проектирования внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД п. Медногорский ( 6 домов);

- завершение проектирования внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД ст. Преградной ( 12 домов);

- строительство внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД п. Медногорский ( 6 домов);

- строительство внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД ст. Преградной ( 12 домов);

7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Подготовка МКД п. Медногорский и ст. Преградной к использованию природного газа.

- Создание условий для реконструкции (строительства) котельных с переводом на газообразное топливо.

- Строительство распределительных уличных газопроводов в населенных пунктах.

Основной целью мероприятий по строительству распределительных газопроводов является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа, квартир и домов, а также коммунально-бытовых предприятий и организаций.

Предполагается разработка ПСД, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ (в соответствии с ПСД) с целью строительства газораспределительных сетей.

Перечень мероприятий, реализацию которых предполагается осуществить в рамках Программы, их характеристики и стоимость работ в разрезе муниципальных образований, населенных пунктов приведены в приложении к Программе (мероприятия).

Строительство распределительных газопроводов и газификация населенных пунктов создадут условия для перевода объектов теплоснабжения на использование в качестве основного вида топлива природного газа, что позволит повысить качество жизни населения, надежность систем теплоснабжения, обеспечит возможность внедрения ресурсосберегающих технологий, а также улучшит экологическую обстановку.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Потребность финансирования программных мероприятий составляет 254,876 млн. руб., в том числе:

-      68,766 млн. руб. - из республиканского бюджета;

- 23,27  млн. руб. - из средств районного бюджета;

- 32,811  млн. руб.- из средств бюджетов поселений;

- 33,492 млн. руб. - спецнадбавки;

Планируемый объем привлеченных средств внебюджетных источников составляет 96,537 млн. руб.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Сведения об объемах и источниках финансирования Программы в Приложении № 1

              - МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках выполнения настоящей Программы, администрация Урупского муниципального района выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории района и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Организационный механизм предусматривает объединение организационных, производственных и финансовых возможностей всех исполнителей мероприятий Программы с учетом их интересов.

Механизм реализации Программы включает ряд последующих действий:

- определение технологической последовательности строительства газораспределительных сетей;

- поэтапную разработку ПСД и ее экспертизу;

- организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрацию прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных средств (средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах), включают в себя:

50% финансирование затрат на строительство вентиляционных каналов для отвода продуктов горения от газоиспользуещего оборудования в многоквартирных жилых домах.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных средств (средства собственников индивидуального жилого фонда), включают в себя:

-          разработку и согласование проектно-сметной документации на строительство вводов к домам от распределительных сетей и внутренней разводки в жилом доме;

- работы по оборудованию и подключению жилых домов к распределительному газопроводу (ввод, внутренняя разводка, установка котлов, газовых счетчиков, газовых плит, системы удаления продуктов сгорания и естественной вентиляции).

Перечень планируемых потребителей природного газа на территории района приведён в Приложении № 1.

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  республиканского, районного бюджетов, а так же бюджетов поселений и привлечения средств внебюджетных источников.

Потребители природного газа участвуют в мероприятиях Программы на основании заключенного гражданско-правового договора между потребителями и поставщиками газа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется субъектами Программы, финансирующими ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством.

13. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ,

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УРУПСКОГО РАЙОНА

Газификация населенных пунктов Урупского района позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилищного фонда при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Укрупненные расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечет за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 дом (квартиру) на 4,5-5 тысяч рублей.

Замещение других видов топлива природным газом позволит снизить технологические затраты и издержки при производстве продукции, внедрении новых технологий и оборудования, окажет положительное влияние на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повысит конкурентоспособность продукции региональных производителей, даст мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- газифицировать Урупский район природным газом до 70%, что приведет к повышению уровня газификации индивидуального жилищного фонда, и, как следствие, улучшению уровня и качества жизни жителей района.;

- улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения, газифицировать природным газом не менее 7083 домов (квартир);

- повысить эффективность использования бюджетных средств на энергообеспечение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

Приложение

к целевой Программе «Газификация Урупского

муниципального района Карачаев-Черкесской Республики

на 2013-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

первоочередных объектов газификации Урупского

муниципального района на 2013-2015 гг.

| № п/п | Наименование | Год реализации | Давление ( Мпа) | Диаметр ( мм) | Протяженность ( км) | Стоимость ( млн. руб) | Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселений района (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения) (млн. руб) | Спецнадбавки (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1. |  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Реконструкция существующего ЦТП п. Медногорский под котельную, работающую на газовом топливе | 2013 |  |  |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция котельной в ст. Преградной под газообразное топливо | 2013 |  |  |  | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - |
| 3 | Газопровод низкого давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградная | 2014 | 0,3 -0,03 | 50-76 | 0,075 | 0,014 | - | - | - | - | 0,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газопровод низкого давления до МКОУ « СОШ № 3» ст. Преградной | 2015 | 0,3 -0,03 | 50-76 | 0,115 | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,19 | 0,994 |  |  |  |  | 0,014 | 0,02 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| Внутрипоселковые распределительные уличные газопроводы среднего и низкого давления (проектные работы) |
| № п/п | Наименование | Год реализации | Давление ( Мпа) | Диаметр ( мм) | Протяженность ( км) | Стоимость ( млн. руб) | Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселений района (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения) (млн. руб) | Спецнадбавки (млн. руб) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | а. Кызыл-Уруп | 2014 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 6,6 | 1,188 | - | - | - | - | 0,198 | 0,198 | - | 0,198 | 0,198 | - | 0,198 | 0,198 | - | - | - |
| 2 | п. Медногорский (верхний гродок) | 2014 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 1,15 | 0,228 | - | - | - | - | 0,076 | - | - | 0,076 | - | - | 0,076 | - | - | - | - |
| 3 | ст. Преградная | 2014 | 0,3 -0,03 | 76 - 159 | 75,4 | 13,56 | - | - | - | 0,52 | 2,0 | 2,0 | 0,52 | 2,0 | 2,0 | 0,52 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 4 | с. Уруп | 2014 | 0,3-0,03 | 76 - 159 | 21 | 3,78 | - | - | - | - |  | 1,26 | - |  | 1,26 | - |  | 1,26 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  | 104,15 | 18,756 | - | - | - | 0,52 | 2,274 | 3,458 | 0,52 | 2,274 | 3,458 | 0,52 | 2,274 | 3,458 | - | - | - |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| № п/п | Наименование | Год реализации | Давление ( Мпа) | Диаметр ( мм) | Протяженность ( км) | Стоимость ( млн. руб) | Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселений района (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения) (млн. руб) | Спецнадбавки (млн. руб) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Реконструкция существующего ЦТП п. Медногорский под котельную, работающую на газовом топливе | 2013 | - | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция котельной в ст. Преградной под газообразное топливо | 2013 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Газопровод низкого давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградная | 2014 | 0,3 -0,03 | 50-76 | 0,075 | 0,12 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газопровод низкого давления от ГРП № 2 до МКОУ « СОШ № 3» ст. Преградной | 2015 | 0,3 -0,03 | 76 | 0,115 | 0,184 | - | - | - | - | - | 0,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 48,304 | - | - | - | - | 0,12 | 0,184 | - | - | - | 48,0 | - | - | - | - | - |
| Внутрипоселковые распределительные уличные газопроводы среднего и низкого давления ( строительные работы) |
| № п/п | Наименование | Год реализации | Давление ( Мпа) | Диаметр ( мм) | Протяженность ( км) | Стоимость ( млн. руб) | Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселений района (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения) (млн. руб) | Спецнадбавки (млн. руб) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | а. Кызыл-Уруп | 2014-2015 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 6,6 | 10,56 | - | 2,112 | 2,112 | - | 0,528 | 0,528 |  | 0,528 | 0,528 | - | 1,056 | 1,056 | - | 1,056 | 1,056 |
| 2 | п. Медногорский (Кондратьевка) | 2013 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 1,27 | 2,03 | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Медногорский ( верхний городок) | 2014-2015 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 1,15 | 2,03 | - | 0,406 | 0,406 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,203 | 0,203 | - | 0,203 | 0,203 |
| 4 | ст. Преградная | 2013-2015 | 0,3 -0,03 | 76 - 159 | 75,40 | 120,64 | 4,83 | 14,48 | 28,95 | 1,2 | 3,62 | 7,244 | 1,2 | 3,62 | 7,244 | 2,4 | 7,24 | 14,488 | 2,4 | 7,24 | 14,488 |
| 5 | с. Уруп | 2013-2015 | 0,3 -0,03 | 76 - 159 | 21 | 33,6 | - | 4,48 | 8,96 | - | 1,68 | 1,68 | - | 1,68 | 1,68 | - | 3,36 | 3,36 | - | 3,36 | 3,36 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 105,42 | 168,86 | 6,86 | 21,478 | 40,428 | 1,2 | 5,928 | 9,552 | 1,2 | 5,928 | 9,552 | 2,4 | 11,859 | 19,107 | 2,4 | 11,859 | 19,107 |
| Переход МКД п. Медногорский и ст. Преградной на обеспечение природным газом |
| № п/п | Наименование | Год реализации | Давление ( Мпа) | Диаметр ( мм) | Протяженность ( км) | Стоимость ( млн. руб) | Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселений района (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения) (млн. руб) | Спецнадбавки (млн. руб) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД п. Медногорский | 2013 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД ст. Преградной | 2013 | - | - | - | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,001 | - | - | 0,001 | - | - | - | - | - |
| 3 | Прокладка распределительного уличного газопровода к многоквартирным домам п. Медногорский : пер. Первомайский,4,6,8; ул. Московская, 3; ул. Комсомольская, 13,15,17 ( проектирование) | 2014 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 0,495 | 0,891 | - | - | - | - | - | - | - | 0,445 | - | - | 0,445 | - | - | - | - |
| 4 | Прокладка распределительного уличного газопровода к многоквартирным домам п. Медногорский : пер. Первомайский,4,6,8; ул. Московская, 3; ул. Комсомольская, 13,15,17 (строительство) | 2015 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 0,495 | 0,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,396 | - | - | 0,396 | - | - | - |
| 5 | Прокладка распределительного уличного газопровода к многоквартирным домам ст. Преградной ( ул. Октябрьская, 27,28,29,30,31, 35,37; пер. Пионерский, 36; ул. Советская, 68,54; пер. Комсомольский, 12,13) ( проектирование) | 2014 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 1,62 | 0,292 | - | - | - | - | - | - | - | 0,146 | - | - | 0,146 | - | - | - | - |
| 6 | Прокладка распределительного уличного газопровода к многоквартирным домам ст. Преградной ( ул. Октябрьская, 27,28,29,30,31, 35,37; пер. Пионерский, 36; ул. Советская, 68,54; пер. Комсомольский, 12,13) ( проектирование) | 20145 | 0,3 -0,03 | 76- 89 | 1,62 | 2,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,296 | - | - | 1,296 | - | - | - |
| 7 | Прокладка внутридомовых газоразводящих сетей в МКД п. Медногорский (проектные работы) (7 домов) | 2014 | - | - | - | 0,0462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0462 | - |
| 8 | Прокладка внутридомовых газоразводящих сетей в МКД п. Медногорский (строительные работы) | 2015 | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,155 | - | - | 1,155 | - | - | - |
| 9 | Прокладка газоразводящих сетей в МКД ст. Преградной ( проектные работы) ( 12 домов) | 2014-2015 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - |
| 10 | Прокладка газоразводящих сетей в МКД ст. Преградной (строительные работы) | 2015 | - | - | - | 3,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,98 | - | - | 1,98 | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 17,964 | - | - | - | - | - | - | 3,501 | 0,591 | 4,827 | 3,501 | 0,591 | 4,827 | - | 0,126 | - |

_____________________________________