24

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.08.2011                             ст. Преградная                                     № 364

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Урупского

муниципального района на 2011-2015 годы.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урупского муниципального района на 2011-2015 годы.

Глава администрации

Урупского муниципального района                                                        А. П. Шутов

|  | Приложение к постановлению администрации Урупского муниципального района от 15.08.2011 № 364 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урупского муниципального района

на 2011 – 2015 годы

# Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урупского муниципального района на 2011-2015 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урупского муниципального района на 2011-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | «00» августа 2011 год |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Урупского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Урупского муниципального района |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Урупского муниципального района. |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории Урупского муниципального района . |
| Срок реализации Программы | 2011- 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 1059520,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2011год – 28170 тыс. рублей; 2012 год - 589580 тыс. рублей; 2013 год - 201470 тыс. рублей; 2014 год - 108300 тыс. рублей; 2015 год - 132000 тыс. рублей; Источник финансирования – средства предприятий, средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории Урупского муниципального района. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы |

- Содержание проблемы и необходимость её решения

программными методами

  - Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального района

Урупский муниципальный район входит в состав Карачаево-Черкесской республики, расположенной в полиэтнической и поликонфессиональной зоне России — Северо-Кавказском федеральном округе. Образован в 1965 году. 	Районный центр находится в ст. Преградной и расположен в 120 км. от областного центра - г. Черкесска.

На севере и северо-западе район граничит с Краснодарским краем, на востоке - с Зеленчукским районом, на юге - с республикой Абхазия.

Численность постоянно проживающего населения Урупского муниципального района, по переписи 2002 года составляла 18,7 тысяч  человек из них 77% сельского населения (по предворительным данным ВПН — 24485 человек).

Согласно прогноза   численность населения Урупского муниципального района  к 2015 году увеличится на 616 жителей и составит 25086  человек.. Наибольший прирост численности населения прогнозируется в двух поселениях района, в пос. Медногорский и ст. Преградная ( в связи со строительством газопровода).

Административное деление района включает в себя 7 муниципальных образований (1 – городское,  6- сельских), в состав которых входят 16 населенных пунктов. Городское поселение – поселок городского типа Медногорский, сельские поселения: Преградненское, Урупское, Курджиновское, Предгорненское, Кызыл-Урупское и Загеданское. Юридическим центром муниципального района является станица Преградная.

По территории района проходит  республиканская автомобильная дорога «Майкоп-Карачаевск».

Уровень развития экономики Урупского муниципального района относительно невысокий. Район является дотационным бюджетном по  Карачаево-Черкесской Республике. Уровень дотационного обеспечения бюджета Урупского муниципального  района  составляет  85 %.

Расходы консолидированного бюджета Урупского муниципального района за 2010 год составили 2883867 тыс. руб. при плановых назначениях 291149 тыс. руб.

Промышленность

Наиболее крупным промышленным предприятием на территории района является ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат» - предприятие по добычи и обогащению медно-колчеданной руды Урупского месторождения, расположенное в поселке Медногорском Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, с 2002 г. входит состав Уральской горно-металлургической компании.

Главным продуктом ЗАО "Урупский ГОК" является медный концентрат, в котором также в большом количестве содержится цинк. В 2010 году  ЗАО «Урупский ГОК»  произведено продукции на сумму 1 млрд.32 млн.. рублей. В 2011 году на предприятии сокращения численности работающих не планируется.

Вторым по значимости предприятием является ОАО «Флора Кавказа», которое имеет годовой объем выпускаемой  продукции на сумму 135,8 млн.рублей.

Горнопромышленная компания «Камея» (ООО) основана в 2004 году, имеет собственный карьер по добыче высокопрочного гранитного щебня в районе месторождения «Мощевая балка», Мостовая поляна, Урупский район.

Гранитный щебень добывается с помощью современной техники и передовых технологий при постоянном контроле качества продукции в соответствии с международными стандартами и ГОСТами. В настоящий момент производственные мощности ГПК «Камея» позволяют отгружать в среднем 100 000 тонн гранитного щебня в месяц. Компания  успешно справляется с объемами поставок гранитного щебня по ЮФО РФ, ГПК «Камея» наращивает производственные мощности и планомерно выходит на российский рынок в целом. Отгрузки гранитного щебня осуществляются как непосредственно с месторождения «Мощевая балка», так и с прирельсовой базы г. Шедок, Краснодарского края в объемах от 1000 тонн.

ЗАО "Рустона" планирует инвестировать около 10 млрд руб. в освоение Ахметовского участка известняков и Тамского участка серпентинитов, расположенных на территории Урупского района,а также в строительство предприятий по производству стройматериалов.

В течение 2011 года ЗАО « Рустона» намерена инвестировать первые 400 млн руб. в подготовку месторождения цементного сырья, облицовочного камня и щебня для производства стройматериалов. К концу 2012 г. предполагается завершить первую часть проекта, и далее в течение следующих 3 лет инвестировать еще 9 млрд руб. на завершение строительства цементного завода.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственную отрасль Урупского муниципального района представляют СПК ПЗ «Агролаба»,  ОАО «Агрофирма Уруп», СПК ПР «Шаман», ООО «Салсабил», 38 крестьянских (фермерских) хозяйств, одно казачье общество, а также 8380 личных подсобных хозяйств.

На 01.01.2011 года хозяйствами всех категорий по Урупскому муниципальному  району произведено молока – 895 тн, что на 6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Производство  выращенного скота на убой в живом весе составило 227 тн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из-за отсутствия перерабатывающих предприятий в районе, не учтенным остается основной объем мясной продукции, реализуемый за пределами КЧР (Краснодарский край).

Учитывая сложившиеся местные традиции, рельеф местности и природно-климатические условия хозяйствами  СПК ПЗ «Агролаба» и СПК ПР «Шаман» ведется разведение более устойчивых   племенных овец и лошадей карачаевской породы. Численность, которых составляет: овец-5667 голов, лошадей – 943 голов.

Дополнительным офисом Карачаево-Черкесского Регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в ст. Преградная за период прошедшего года на 01.10.2010 по направлению «Ускоренное развитие животноводства» владельцами личных подсобных хозяйств оформлен   366 кредита на сумму 96 млн. рублей.

Основным тормозом в развитии аграрного сектора являются проблемы реализации и переработки сельскохозяйственной продукции и своевременной выплаты начисленных субсидий за сданную животноводческую продукцию.

Дорожное хозяйство

К автомобильным дорогам общего пользования на территории Урупского муниципального района относятся:

-    региональная дорога «Майкоп-Карачаевск» протяженностью 39.7 км;

- межпоселенческие общей протяженностью 166 км;

- внутрипоселковые 178.7 км.

Транспорт.

Автотранспорт общего пользования представлен ОАО «Урупавтотранс.  Этим предприятием обеспечиваются внутри районные и междугородные перевозки пассажиров. За 2010 год перевезено более 500 тыс. пассажиров. Предприятием проводится работа по обновлению  автопарка.

Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех видов деятельности за 2010 год составил 483,8 тыс. тонн, грузооборот – 10370,0 тыс. тонно-километров.

Торговля и услуги

Оборот розничной торговли за  2010 год составил 493,3 млн. рублей (127,5% к 2009 г.), общественного питания - 6,1 млн.рублей (88,4% к 2009 г.). За 2010 год открыты 3 новые торговые точки  в п. Медногорский.

Объем  платных услуг населению оказанный крупными и средними предприятиями района  в 2010 составил - 39,8 млн. рублей (99,0% к 2009 г.)

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального района согласно статистическим данным на 01.01.2011 года составляет 367,4 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем на душу населения составляет 15 м2/чел. В 5-и поселениях показатели жилищной обеспеченности ниже среднерайонного значения. Максимальная обеспеченность отмечается в ГП п. Медногорский — 18,2 кв.м/чел.  (табл. 7.).

Жилищный фонд на 36,5 % представлен многоквартирными домами и на 63,5 % - индивидуальными домами, в 1-м из 7-и поселений площадь многоквартирного жилищного фонда превышает площадь индивидуальных домостроений. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 35,5 %, водопроводом – 52,6 %, централизованной канализацией – 42 %.

### В период с 2011 по 2015 годы в поселениях Урупского муниципального  района планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно  5615 кв. метров жилья (табл.3).

### Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В 2010 году средний по району показатель приходящегося на 1-го жителя размера общей площади жилья составляет 15,0 квадратных метров. В результате ввода нового жилья, а также за счет увеличения числа жителей,  данный показатель в 2015 году не уменьшится (табл.7).

Естественная убыль жилфонда за период 2010-2015 годы прогнозируется в размере 1% в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2010 – 2015 годов в поселениях района приведено в таблице 5.

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

В 2010 году  объем работ по договорам строительного подряда составил 70,8 млн. рублей,что к 2009 году составило 59,2%.Сумма инвестиций в основной капитал по предварительным данным статистики  определяется в 115,9 млн. рублей.

С начала текущего года введено в действие за счет средств индивидуальных застройщиков 10 жилых домов общей площадью 930 кв.метров.	В стадии строительства находится еще 330 объектов.

В 2010 году в собственность района передано здание Дома культуры  «Кристалл». Между Правительством КЧР и ООО «УГМК-Холдинг» имеется договоренность о совместном финансировании расходов ( равными долями) на реконструкцию здания Дома культуры . Общая сметная стоимость составляет 15 млн.рублей. Ремонтные работы уже начались, проводится реконструкция кровли здания.

Введен 32-х квартирный жилой дом в ст. Преградной, который много лет был заморожен.

1. Водоснабжение.

- По состоянию на 01.01.2011 года система водоснабжения поселений  Урупского муниципального района включает в себя Медногорскую насосную станцию, насосную станцию в с. Уруп, 4 артезианских скважины (с. Курджиново),  148,6 км водопроводных сетей.

Система водоснабжения поселений муниципального района  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях 100 %. На текущий момент более 60% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Большинство населения района не получает качественную питьевую воду. В с. Псемен центральное водоснабжение отсутствует. В с. Курджиново центральным водопроводом пользуется 30% населения. Происходят постоянные перебои с подачей воды.

Проблемы с водоснабжением возникли из-за многолетнего отсутствия финансирования на капитальный ремонт и модернизацию старых энергоемких систем водоснабжения района. В 2000-2007 годы администрация района постоянно подавала предложения о проведении модернизации водопроводного хозяйства, но средства не выделялись.

В рамках Федеральной целевой программы  «Юг России» выполнены работы  в объеме 125 млн. рублей  по строительству группового    водопровода для водоснабжения населенных пунктов с.Уруп, п. Медногорский, ст.Преградная. Необходимо построить  водоводы протяженностью еще 20,5 км.,  для завершения этих работ потребуются дополнительно средства в размере 218,5 млн. рублей. Администрация района подала заявку на включение необходимых средств в Федеральную целевую программу «Чистая вода».

Качественное обеспечение водой является острой проблемой для всех населенных пунктов района.

2. Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в п. Медногорский, ст. Преградная, с. Уруп и Курджиново. Она включает в себя 2 очистных сооружения, 65 км канализационных сетей. На текущий момент все очистные сооружения канализации и канализационные станции требуют реконструкции. Более 40% сетей канализации требует замены.

Остальные сельские населенные пункты не оборудованны канализацией.

3. Электроснабжение

Все поселения Урупского муниципального  района  снабжаются электроэнергией от системы ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго».

Распределение электроэнергии в поселениях района производится подстанцией 110/35/9 кВ и  110/10от подстанций  35/6 кВ по воздушным линиям 6-10 кВ до распределительных подстанций 6-10/0,4 кВ, а от них по воздушным  и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. В городском и сельских поселениях объекты электроснабжения находятся в собственности энергоснабжающей организации. В ЗАО «Урупский ГОК» в собственности находятся п/ст 35/6 кВ мощностью 6.3 МВ*А, п/ст 6/0,4 кВ — 10 шт. мощностью 8,0 МВ*А, ВЛ- 35 кВ протяженностью 14 км. Воздушные и кабельные линии 6 кВ протяженностью 18 км.

На балансе потребителей различных форм собственности находятся п/ст 6-10/0,4 кВ — 43 ед. общей мощностью 11064 кВ*А.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по району составляет  около 17 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 8,5  МВт.

По состоянию на конец 2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,65 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период 2010 – 2011 годы   - 0,65 кВт/чел;

2012 – 2013 годы   - 0,70 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,75 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях района в 2015 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2010 годом  составит ориентировочно ~ 22,1 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 50%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселениях района достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

4. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2011 года поселковые котельные имеются в 3-х из 7 поселений Урупского муниципального   района.

На текущий момент теплоснабжение многоквартирного жилищного фонда и объектов социальной сферы в поселениях района осуществляется от 3-х котельных производительностью в п. Медногорский (41,1 Гкал/час), в ст. Преградная (6,5  Гкал/час), в с. Уруп (1,7 Гкал/час) (табл.11). На текущий момент  номинальная (проектная) мощность котельных почти в 2 раза превышает подключенную максимальную мощность потребления тепла (при температуре наружного воздуха -30 0С) – 30,4 Гкал/час (табл.10).

В качестве топлива используется мазут и печное топливо. Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Общая отапливаемая площадь составляет 200,3 тыс. кв. м. Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печное отопление. Основными видами топлива для них являются уголь и дрова.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 19.5 км.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 50-60 %, износ теплотехнического оборудования  в среднем 55 %.

По состоянию на 01.01.2011 подлежат капитальному ремонту 10 котлоагрегатов, а  8,5 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа  требует срочной замены.

Плановая себестоимость производимого котельными, работающими на печном топлеве, тепла, утвержденная РЭК  на 2010 год, составляет от  3317,95 рублей за 1 Гкал.  Высокая себестоимость производимого тепла в основном за счет высокой стоимости топлива и электроэнергии.

Часть объектов социальной сферы (сельские дома культуры и школы), не получающих тепло от поселковых котельных,  отапливаются от приобъектных или встроенных котельных. В небольших сельских населенных пунктах источником тепла для объектов социальной сферы являются котлы местного отопления, работающие на угле, водяные электронагревательные установки и печи. Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных являются уголь и дрова.

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.10) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -30 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят – 0,000095 Гкал/кв.м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в поселениях Урупского района в 2015 году составит 30,4 Гкал/час (табл.10), что говорит о достаточности (59,1 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу.

5. Газоснабжение

- Самой важной проблемой  Урупского района – является строительство газопровода -  отвода ст. Сторожевая - ст. Преградная. Урупский район единственный из десяти районов республики не имеет природного газа.

Республиканский и местный бюджеты, из-за отсутствия сетевого газа, переплачивают каждые 3 года сумму, равную стоимости строительства газопровода Сторожевая- Преградная.(251,7 млн. руб. в ценах 2008 года).

В 2011-2012 годах планируется строительство газопровода «Газопровод межпоселковый от ГРС «Сторожевая» Зеленчукского района до ст. Преградная с отводом на пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики». Газификация будет осуществляется в соответствии проектно-сметной документацией.

6. Система сбора и утилизации бытовых отходов

Очисткой населенных пунктов поселений Урупского муниципального  района от мусора,  твердых и жидких бытовых отходов занимается ООО «Урупское ЖКХ». Отходы  вывозятся на районный полигон ТБО (ст. Преградная). Общий объем накопления твердых отходов составляет около 23,0 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 18,2 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют до 4,5 тыс. м3/год.

В задачу санитарной очистки поселений района входит сбор и вывоз  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2015 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2010 - 2011г. -  1,0 куб. м;

- 2012 - 2013г.  - 1,1 куб. м;

-  2014 - 2016 г. -   1,2 куб. м;

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе составит 25,39 тыс. м3  в  год, на втором этапе – 27,81 тыс. м3. На 22 % увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций  (5,6 тыс. м3.)

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунального предприятия района по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Проблемные вопросы по Урупскому муниципальному району.

1.Строительство газопровода межпоселкового от ГРС Сторожевая Зеленчукского района до ст. Преградная с отводом на пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

2.  Завершение строительства группового водопровода

3. Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей

4. Реконструкция очистных сооружений канализации в ст. Преградная и с. Курджиново

5. Завершение реконструкции Дома культуры «Кристалл» и детского сада «Дубок»

6. Капитальный ремонт спортзала МОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп»

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в

Урупском муниципальном районе

(по состоянию на 01.01.2011г.)

| № п/п | Наименование поселений | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Центральное Отопление | Горячее водоснабжение | Сетевой газ | Холодная вода | канализации |
|  |  |  |  |  |  |  | водопровод | колодец |  |
|  |  |  | Многоквартирн. дома | индивидуальные дома |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | Общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  |  |  | с вводом в дом | уличн. колонки |  | центр. отвод | придом септик |
| 1 | Городское поселение | 1460 | 109,1 | 58 | 104,4 | 65 | 4,7 | 107,5 | 106,3 | - | 108,7 | - | - | 108,7 | - |
| 2 | Сельские поселения | 4877 | 258,3 | 84 | 29,5 | 6130 | 228,8 | 22,9 | 4,6 | - | 84,7 | - | 173,6 | 45,8 | - |
|  | Всего по району | 6337 | 367,4 | 142 | 133,9 | 6195 | 233,5 | 130,4 | 110,9 | - | 193,4 | - | 173,6 | 154,5 | - |

Таблица 1.1.

Оборудование всего жилищногофонда по Урупскому муниципальному району

(по состоянию на 01.01.2010 г.)

|  | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе: централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе: централизованным | отоплением | в том числе: централизованным | горячим водоснабжением | в том числе: централизованным | ваннами (душем) | газом (сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Городское поселение | 109,1 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 107,5 | 107,5 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 103,6 | 101 | 7,8 |
| Сельское поселение | 258,3 | 84,7 | 84,7 | 45,8 | 43,8 | 22,9 | 22,1 | 4,6 | 3,6 | 20,3 | 133,9 | 0,1 |
| Всего | 367,4 | 193,4 | 193,4 | 154,5 | 151,3 | 130,4 | 128,4 | 110,9 | 109,9 | 123,9 | 234,9 | 7,9 |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в Урупском  муниципальном районе

на 2011-2015 годах (чел.)

| № п/п | Наименование поселений | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Медногорское ГП | 6006 | 6036 | 6066 | 6096 | 6126 | 6157 |
| 2 | Преградненское СП | 7009 | 7044 | 7079 | 7114 | 7149 | 7185 |
| 3 | Урупское СП | 1775 | 1784 | 1793 | 1802 | 1811 | 1820 |
| 4 | Курджиновское СП | 7200 | 7236 | 7272 | 7308 | 7345 | 7382 |
| 5 | Предгорненское СП | 875 | 879 | 884 | 888 | 893 | 897 |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | 1360 | 1367 | 1374 | 1381 | 1388 | 1395 |
| 7 | Загеданское СП | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
|  | Всего по району | 24470 | 24592 | 24715 | 24838 | 24962 | 25086 |

Таблица.3

Прогноз строительства жилья в поселениях Урупского муниципального района

на 2011 – 2015 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование поселений | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Медногорское ГП | п. Медногорский | 720 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| 2. | Преградненское СП | ст. Преградная | 1720 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 |
| 3. | Урупское СП | с. Уруп | 370 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| 4. | Курджиновское СП | с. Курджиново | 1210 | 200 | 210 | 250 | 250 | 300 |
| 5. | Предгорненское СП | с.Предгорное | 370 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 6. | Кызыл-Урупское СП | а.Кызыл-Уруп | 595 | 100 | 120 | 120 | 125 | 130 |
| 7. | Загеданское СП | п. Пхия | 630 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
|  | Всего по району |  | 5615 | 920 | 1000 | 1130 | 1205 | 1360 |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2011 – 2015 годах жилья  в поселениях Урупского муниципального района

| № п/п | Наименование поселения | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Колодцы | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция(ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Медногорское ГП | - | - | 0,25 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| 2 | Преградненское СП | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - |
| 3 | Урупское СП | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - |
| 4 | Курджиновское СП | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - |
| 5 | Предгорненское СП | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 0,2 | - | - |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | -0,25 | - | - |
| 7 | Загеданское СП | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Всего по району | - | - | 5,35 | 0,1 | - | - | - | - | - | 2,55 | - | 4,2 | - | - |

Таблица 5

### Прогноз строительства и реконструкции объектов социальной сферы  в поселениях

### Урупского муниципального района   в 2011 – 15 годах

| № п/п | Наименование поселения | Наименование объектов и их мощность (вместимость) строительства | Площадь (кв. м) | Стоимость строительства (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Медногорское ГП | 1. Реконструкция Дома культуры «Кристал» | 800 | 15 | 5 | 10 | - | - | - |
| 1.1. | Медногорское ГП | Физкультурно-оздаровительный комплекс с универсальным игровым залом | 2320 | 90 | - | - | - | 90 | - |
| 2 | ст. Преградная | Физкультурно-оздаровительный комплекс с универсальным игровым залом | 2320 | 90 | - | 90 | - | - |  |
| 3. | Курджиновское СП | 1. Реконструкция детского сада «Дубок» | 560 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - |
| 4. | Кызыл-Урупское СП | 1.Строительство Спортивного зала для школы в ауле Кызыл-Уруп |  | 10,6 | - | 10,6 | - | - | - |
|  |  | Всего по району |  | 212,1 | 11,5 | 110,6 | - | 90 | - |

Таблица 6

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения

коммунальными услугами вводимых в 2011 – 2015 годах объектов социальной сферы

в поселениях Урупского муниципального  района

| № п/п | Наименование поселения | Наименование объектов | Линии электропередачи 0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медногорское ГП | 1. Реконструкция Дома культуры «Кристал» 2.Физкультурно-оздаровительный комплекс с универсальным игровым залом | 0,2 0,5 | 0,1 0,2 | 0,1 0,15 | 0,1 0,15 |
| 2 | Преграднен ское СП | Физкультурно-оздаровительный комплекс с универсальным игровым залом | 0,1 | 0,38 | 0,06 | 0,3 |
| 3 | КурджиновскоеСП | Реконструкция детского сада «Дубок» | 0,15 | 0,06 | 0,18 | - |
|  | Кызыл- Урупское СП | Строительство Спортивного зала для школы в ауле Кызыл-Уруп | 0,03 | 0,03 | 0,3 | - |
|  | Всего по району |  | 0,98 | 0,77 | 0,79 | 0,55 |

Таблица 7

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в поселениях

Урупского муниципального района на 2010-2015 годы

| № п/п | Наименование поселения | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | МедногорскоеГП | 109100 | 6006 | 18,2 | 109470 | 6096 | 18 | 109820 | 6157 | 17,8 |
| 2 | Преградненское СП | 99020 | 7009 | 14,1 | 99990 | 7114 | 14,1 | 100740 | 7185 | 14 |
| 3 | Урупское СП | 15500 | 1775 | 8,7 | 15670 | 1802 | 8,7 | 15870 | 1820 | 8,7 |
| 4 | Курджиновское СП | 94900 | 7200 | 13,2 | 95560 | 7308 | 13 | 96110 | 7382 | 13 |
| 5 | Предгорненское СП | 11394 | 875 | 13,0 | 11564 | 888 | 13 | 11764 | 897 | 13,1 |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | 38910 | 1360 | 28,6 | 39250 | 1381 | 28,4 | 39505 | 1395 | 28,3 |
| 7 | Загеданское СП | 1476 | 245 | 6,0 | 1846 | 248 | 7,4 | 2106 | 250 | 8,4 |
|  | Всего по району | 367400 | 24470 | 15,0 | 384744 | 24837 | 14,7 | 375915 | 25086 | 15,0 |

Таблица 8

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в поселениях Урупского муниципального района в 2011-2015 годах

| № п/п | Наименование поселения | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Медногорское ГП | 6006 | 0,65 | 3903,9 | 6096 | 0,70 | 4267,2 | 6157 | 0,75 | 4617,8 |
| 2 | Преградненское СП | 7009 | 0,65 | 4555,9 | 7114 | 0,70 | 4979,8 | 7185 | 0,75 | 5388,8 |
| 3 | Курджиновское СП | 1775 | 0,65 | 1153,8 | 1802 | 0,70 | 1261,4 | 1820 | 0,75 | 1365 |
| 4 | Урупское СП | 7200 | 0,65 | 4680,0 | 7308 | 0,70 | 5115,6 | 7382 | 0,75 | 5536,5 |
| 5 | Предгорненское СП | 875 | 0,65 | 568,8 | 888 | 0,70 | 621,6 | 897 | 0,75 | 672,8 |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | 1360 | 0,65 | 884,0 | 1381 | 0,70 | 966,7 | 1395 | 0,75 | 1046,3 |
| 7 | Загеданское СП | 245 | 0,65 | 159,3 | 248 | 0,70 | 173,6 | 250 | 0,75 | 187,5 |
|  | Всего по району | 24470 | 0,65 | 15905,5 | 24837 | 0,70 | 17385,9 | 25086 | 0,75 | 18814,5 |

Таблица 9

Характеристика действующей системы электроснабжения поселений

### Урупского муниципального района, находящейся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование поселений | Наличие распределительных сетей и подстанций | Собственник сетей электроснабжения | Годовое потребление электроэнергии (т.кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП-10 кВ | п/ст 10/0,4 кВ | ЛЭП-0,4 кВ |  | население | бюджетные организации |
|  |  | км | % износа | ед./кВА | % износа | км | % износа |  | Всего | На 1-го человека |  |
|  | Медногорское ГП Преградненское СП Курджиновское СП Урупское СП Предгорненское СП Кызыл-Урупское СП | 198 | 35 | 115/16346 | 40 | 368 | 35 | ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» | 15600 | 0,65 | 1236 |
|  | Всего по району | 198 | 35 | 115/16346 | 40 | 368 | 35 | ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» | 15600 | 0,65 | 1236 |

## Таблица 10

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального

## отопления по поселениям Урупского муниципального района в период 2011 – 2015 годов

| № п/п | Наименование поселений и категорий потребителей | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013г. | на 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая Отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Медногорское ГП | 113560,0 | 0,00012 | 13,9 | 113560,0 | 0,00012 | 13,9 | 113560,0 | 0,00012 | 13,9 |
| 1.1 | Жилищный фонд | 93610,0 | 0,00012 | 11,4 | 93610,0 | 0,00012 | 11,4 | 93610,0 | 0,00012 | 11,4 |
| 1.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы | 19950,0 | 0,00012 | 2,5 | 19950,0 | 0,00012 | 2,5 | 19950,0 | 0,00012 | 2,5 |
| 2 | Преградненское СП | 20110,0 | 0,00015 | 3,03 | 20110,0 | 0,00015 | 3,03 | 20110,0 | 0,00015 | 3,03 |
| 2.1 | Жилищный фонд | 15800,0 | 0,00015 | 2,4 | 15800,0 | 0,00015 | 2,4 | 15800,0 | 0,00015 | 2,4 |
| 2.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы | 4310,0 | 0,00015 | 0,63 | 4310,0 | 0,00015 | 0,63 | 4310,0 | 0,00015 | 0,63 |
| 3 | Урупское СП | 9735,0 | 0,00012 | 1,14 | 9735,0 | 0,00012 | 1,14 | 9735,0 | 0,00012 | 1,14 |
| 15.1 | Жилищный фонд | 5315,0 | 0,00012 | 0,62 | 5315,0 | 0,00012 | 0,62 | 5315,0 | 0,00012 | 0,62 |
| 15.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы | 4420,0 | 0,00012 | 0,52 | 4420,0 | 0,00012 | 0,52 | 4420,0 | 0,00012 | 0,52 |
|  | Итого по району - всего | 143,4 |  | 6,03 | 143,4 |  | 6,03 | 143,4 |  | 6,03 |

### Таблица 11

### Основные производственно-технические показатели по котельным поселений

### подающим тепло в МКД Урупского муниципального  района  по состоянию на 01.01.2011 года

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Котлоагрегаты | Максимальная присоединенная нагрузка по теплу (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Уровень износа (%) |  |  | Длина (м) | Уровень износа (%) |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд | Прочие объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | №1,ул. Шоссейная п. Медногорский | 5 | 41,1 | 60 | 13,9 | мазут | 13174 | 40 | 36610 | 28,8 | 26100 | 23410 | 2660 |
| 2 | № 33 А ул. Октябрьская ст. Преградная | 6 | 6,5 | 40 | 3,5 | печное | 4050 | 50 | 7375 | 31,0 | 5630 | 3530 | 2100 |
| 3 | с. Уруп | 2 | 1,7 | 50 | 1,15 | печное | 1600 | 60 | 3440 | 30,5 | 2390 | 1970 | 420 |
|  | Итого | 13 |  | 50 |  |  | 18824 | 50 | 47425 | 30,1 | 34120 | 28910 | 5180 |

Таблица 12

Характеристика действующей системы водоснабжения поселений

Урупского муниципального района  на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование поселений | Артезианские скважины (ед.) | Насосные станции (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Шахтные колодцы (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
| 1 | Медногорское ГП | - | - | 1 | 1 | - | - | 42,0 | 6 | - | - |
| 2 | Преградненское СП | - | - | - | - | - | - | 17,1 | 5 | - | - |
| 3 | Урупское СП | - | - | 1 | - | - | - | 3,3 | 3 | - | - |
| 4 | Курджиновское СП | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 8,3 | 5 | - | - |
| 5 | Предгорненское СП | 2 |  | - | - |  |  | 8 | 3 |  |  |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 7 | Загеданское СП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по району | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 78,7 | 22 | - | - |

### Таблица 13

### Прогноз потребности водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в разрезе поселений Урупского муниципального района на 2011-2020 годы

| № п/п | Наименование поселений | На 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| 1 | Медногорское ГП | 6006 | 0,35 | 2102,1 | 6096 | 0,35 | 2133,6 | 6157 | 0,35 | 2155 |
| 2 | Преградненское СП | 7009 | 0,35 | 2453,2 | 7114 | 0,35 | 2489,9 | 7185 | 0,35 | 2514,8 |
| 3 | Урупское СП | 1775 | 0,35 | 621,3 | 1802 | 0,35 | 630,7 | 1820 | 0,35 | 637 |
| 4 | Курджиновское СП | 7200 | 0,35 | 2520,0 | 7308 | 0,35 | 2557,8 | 7382 | 0,35 | 2583,7 |
| 5 | Предгорненское СП | 875 | 0,35 | 306,3 | 888 | 0,35 | 310,8 | 897 | 0,35 | 314 |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | 1360 | 0,35 | 476,0 | 1381 | 0,35 | 483,4 | 1395 | 0,35 | 488,3 |
| 7 | Загеданское СП | 245 | 0,35 | 85,8 | 248 | 0,35 | 86,8 | 250 | 0,35 | 87,5 |
|  | Всего по району | 24470 | 0,35 | 8564,7 | 24837 | 0,35 | 8693 | 25086 | 0,35 | 8780,3 |

Таблица 14

### Характеристика действующей системы водоотведения поселений

Урупского муниципального района

| № п/п | Наименование поселений | Очистные сооружения (ед.) | Канализационные насосные станции (ед.) | Напорный канализационный коллектор (км) | Самотечные сети канализации (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
| 1 | Медногорское ГП | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 1,0 |
| 2 | Преградненское СП | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 6,0 | 2,0 |
| 3 | Урупское СП | - | - |  |  | - | - | 16 | 3 |
| 4 | Курджиновское СП | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,3 | 1,0 |
| 5 | Предгорненское СП | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Загеданское СП | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по району | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 32,3 | 7 |

Таблица 15

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

по поселениям Урупского муниципального района  на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование поселения | на 01.01.2011г. | на 01.01.2013г. | на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления куб.м ТБО в год на 1 чел. (м3) | Объем ТБО ( тыс. м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления куб.м ТБО в год на 1 чел. (.м3) | Объем ТБО ( м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления куб.м ТБО в год на 1 чел. (.м3) | Объем ТБО ( м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Медногорское ГП | 6006 | 1,3 | 7807,8 | 4684,7 | 3123,1 | 6096 | 1,3 | 7924,8 | 4754,9 | 3169,9 | 6157 | 1,3 | 8004,1 | 4802,5 | 3201,6 |
| 2 | Преградненское СП | 7009 | 1,0 | 7009 | 4205,4 | 2803,6 | 7114 | 1,0 | 7114 | 4268,4 | 2845,6 | 7185 | 1,0 | 7185 | 4311 | 2874 |
| 3 | Урупское СП | 1775 | 1,0 | 1795 | 1077 | 718 | 1802 | 1,0 | 1802 | 1081,2 | 720,8 | 1820 | 1,0 | 1820 | 1092 | 728 |
| 4 | Курджиновское СП | 7200 | 1,1 | 7920 | 4752 | 3168 | 7308 | 1,1 | 8038,8 | 4823,3 | 3215,5 | 7382 | 1,1 | 8120,2 | 4872,1 | 3248,1 |
| 5 | Предгорненское СП | 875 | 1,0 | 875 | 525 | 350 | 888 | 1,0 | 888 | 532,8 | 355,2 | 897 | 1,0 | 897 | 538,2 | 358,8 |
| 6 | Кызыл-Урупское СП | 1360 | 1,0 | 1360 | 816 | 544 | 1381 | 1,0 | 1381 | 828,6 | 552,4 | 1395 | 1,0 | 1395 | 837 | 558 |
| 7 | Загеданское СП | 245 | 1,0 | 245 | 147 | 98 | 248 | 1,0 | 248 | 148,8 | 99,2 | 250 | 1,0 | 250 | 150 | 100 |
|  | Всего по району | 24470 |  | 27011,8 | 16207,1 | 10804,7 | 24837 |  | 27396,6 | 16438,0 | 10958,6 | 25086 |  | 27671,3 | 16602,8 | 11068,5 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселений Урупского муниципального района .

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории поселений Урупского района.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2011 – 2015 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией Урупского муниципального  района.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы на весь период ее реализации составляют 1059520,0 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение –  52540   тыс. рублей,

- теплоснабжение    –   108680 тыс. рублей,

- газоснабжение     -   562000 тыс.руб.

- водоснабжение      -    259800 тыс. рублей

- водоотведение       –  52500  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО –  24000 тыс. рублей;

2011 год -  тыс. рублей, в  т.ч.:

- электроснабжение –   11570 тыс. рублей,

- теплоснабжение    –  11900  тыс. рублей,

- водоснабжение      -   2900  тыс. рублей

- сбор и утилизация ТБО – 1800  тыс. рублей;

2012 год -   тыс. рублей;

- электроснабжение –   9880 тыс. рублей,

- газоснабжение      –  475000 тыс. рублей;

- водоснабжение      –    102900 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 1800 тыс. рублей,

2013 год -   тыс. рублей;

- электроснабжение –   9770 тыс. рублей,

- теплоснабжение    –  35000 тыс. рублей,

- газоснабжение — 29000  тыс. рублей,

- водоснабжение     –   103   тыс. рублей,

- водоотведение      –   15400   тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 9300 тыс. рублей,

2014 год -   тыс. рублей;

- электроснабжение – 1300   тыс. рублей,

- теплоснабжение    –    23000 тыс. рублей,

- водоснабжение     –    21500  тыс. рублей,

- водоотведение      –   15200  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 6800  тыс. рублей,

2015 год -   тыс. рублей;

- электроснабжение –  10310  тыс. рублей,

- теплоснабжение    –  38800  тыс. рублей,

- газоснабжение    -     29000 тыс. рублей,

- водоснабжение     –    29500  тыс. рублей,

- водоотведение      –   21900  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 9300  тыс. рублей,

Среднегодовой объем средств на реализацию мероприятий Программы составит  211904 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение –  10500 тыс. рублей,

- теплоснабжение    –   21736 тыс. рублей,

- газоснабжение      –   112400 тыс. рублей;

- водоснабжение      -   51960 тыс. рублей

- водоотведение       –   10500 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 4800  тыс. рублей;

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства федерального, регионального и местного бюджетов;

- внебюджетные средства (инвестиции)

- средства потребителей коммунальной продукции.

5. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений района, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах района предполагается решить путем строительства  линий электропередачи 0,4 кВ.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях предусматривается реконструкция электрических сетей и уличного освещения в поселениях района.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению ст. Преградной и п. Медногорский в рамках Программы газификации предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения поселка. Общая протяженность вводимого в период реализации Программы  газопровода   составит 39,75 км.

В связи с этим планируется замена существующих котельных, работающих на угле, на блочно-модульные автоматизированные газовые котельные и полная реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Обеспечение качественной водой населения  в Урупском , Медногорском и Преградненском поселениях района предполагается за счет строительства группового водопровода.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести реконструкцию 9 км водопроводных сетей

В целях обеспечения надежной работы действующей в поселениях района системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по реконструкции очистных сооружений и канализационных насосных станций, а также выборочную реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Утилизация  и  обезвреживание  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых во всех поселениях района предполагается на реконструированном полигоне в ст. Преградная.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунального предприятия района по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов района.

Количество  транспорта  и  техники  по  обслуживанию  поселения по этапам реализации программы   приведено  в  таблице 17.

Нормативная потребность в специальной технике

для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке

поселений Урупского муниципального района

Таблица 16

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | на конец 2011 г. | на конец 2014 г. | на конец 2017 г. | на конец 2020 г. |
| 1 | Автосамосвалы | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Мусоровозы | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Контейнерные машины | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Машины по уличной уборке, включая тротуароуборочные | - | - | - | 1 |
| 5 | Поливомоечные |  |  |  | 1 |
| 6 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ассенизационные машины | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Бульдозеры | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Мусоросборочные контейнеры | - | 10 | 20 | 40 |
| 10 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | 50 | 100 | 200 | 400 |

6. Механизмы управления и контроля хода реализации  Программы

Администрация Урупского муниципального района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального района ежегодно согласовывает с  предприятием жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе администрации муниципального района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МР готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в финансовое управление  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального  района путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МР информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МР ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

7. Социально-экономическая эффективность Программы

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются повышение качества водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения поселений муниципального района, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры МР;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению МР;

- улучшить экологическую ситуацию на территории МР;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета МР на производство коммунальных услуг;

- активизировать жилищное строительство на территории муниципального района;

Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, будет способствовать экономическому развитию муниципального образования.

Показатели хода (мониторинг) реализации Программы (с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество построенных ЛЭП | км. | - |  |  |  |  |
| 2. | Количество реконструированных ЛЭП | км. |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество построенных подстанций | ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество модернизированных подстанций | ед. |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество построенных теплосетей | км |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество реконструированных теплосетей | км |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество построенных тепловых источников | ед | - |  |  |  |  |
| 8. | Количество реконструированных тепловых источников | ед. |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество построенных водозаборов | ед. | - |  |  |  |  |
| 10 | Количество реконструированных водозаборов | ед. |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество построенного водопровода | км. |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество реконструированного водопровода | км. |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество построенных сетей водоотведения | км. |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество реконструированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество построенных КНС | ед. |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество реконструированных КНС | ед. |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество построенных очистных сооружений | ед. |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля жилфонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 22. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | ед. |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса заключенных в рамках Программы | ед. |  |  |  |  |  |
| 25. | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| 26. | Уровень технического состояния (готовности) объектов коммунальной инфраструктуры: -электроснабжения -теплоснабжения -водоснабжения -водоотведения | % |  |  |  |  |  |
| 27. | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: -электроснабжения -теплоснабжения -водоснабжения -водоотведения | % |  |  |  |  |  |
| 28 | Объем дотаций бюджета на производство ЖКУ | млн.руб. |  |  |  |  |  |

## Мероприятия

## к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## Урупского муниципального района на 2011 – 2015 годы ( в ценах 2010 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования | Вводимая дополнительная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Преградненское СП |  |  |  | 15,08 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,8 | 4 |  |  |
| 1.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,9 | 1,2 | 1,08 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
| 1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки объектов | км | 0,1 |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 | Кредиты (инвест. программа) |  |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ- 6кВ | км | 10 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Собственные средства предприятий |  |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ | км | 4 |  | 2,8 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Собственные средства предприятий |  |
| 2 | Курджиновское СП |  |  |  | 15,2 | 4,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |
| 2.1 | Строительство электрических сетей ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
| 2.2. | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки объектов | км | 0,15 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  | Кредиты (инвест. программа) |  |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ- 6кВ | км | 10,2 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Собственные средства предприятий |  |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ | км | 4,5 |  | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Собственные средства предприятий |  |
| 3 | Урупское СП |  |  |  | 9,4 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
| 3.2. | Реконструкция ВЛ- 6кВ | км | 6 |  | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Собственные средства предприятий |  |
| 3.3. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ | км | 4,5 |  | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Собственные средства предприятий |  |
| 4 | Медногорское ГП |  |  |  | 5,75 | 1,13 | 1,03 | 1,03 | 1,53 | 1,03 |  |  |
| 4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
| 4.2. | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки объектов | км | 0,7 |  | 0,6 | 0,1 |  |  | 0,5 |  | Кредиты (инвест. программа) |  |
| 4.3. | Реконструкция ВЛ- 6кВ | км | 3 |  | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Собственные средства предприятий |  |
| 4.4. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ | км | 2,5 |  | 1,75 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Собственные средства предприятий |  |
| 5 | Предгорненское СП |  |  |  | 3,35 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  |
| 5.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
| 5.2. | Реконструкция ВЛ- 6кВ | км | 1 |  | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Собственные средства предприятий |  |
| 5.3. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ | км | 2,5 |  | 1,75 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Собственные средства предприятий |  |
| 6 | Кызыл-УрупскоеСП |  |  |  | 3,46 | 0,67 | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  |
| 6.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
| 6.2. | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки объектов | км | 1,03 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |
| 6.3. | Реконструкция ВЛ- 6кВ | км | 1 |  | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Собственные средства предприятий |  |
| 6.4. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ | км | 2,5 |  | 1,75 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Собственные средства предприятий |  |
| 7 | Загеданское СП |  |  |  | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |
| 7.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в местах застройки индивидуального жилфонда | км | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Средства потребителей - плата за подключение |  |
|  | Итого |  |  |  | 52,54 | 11,57 | 9,88 | 9,77 | 10,31 | 11,01 |  |  |

2.Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования | Вводимая дополнительная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Медногорское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующей котельной п. Медногорский с переводом ее на газообразное топливо | ед | 1 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
| 2 | Преградненское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующей котельной ст Преградной с переводом ее на газообразное топливо | ед | 1 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
|  | Реконструкция действующей системы теплоснабжения путем перевода на газообразное топливо школьных котельных в ст. Преградная . | ед. | 2 |  | 11,9 | 11,9 |  |  |  |  | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
| 3 | Урупское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующей котельной с. Уруп с переводом ее на газообразное топливо | ед | 1 |  | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
| 4. | Курджиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство котельной с реконструкцией тепловых сетей | ед. | 1 |  | 20,78 |  |  |  |  | 20,78 | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
|  | Итого по району |  | 5 |  | 108,68 | 11,9 |  | 35,0 | 23,0 | 38,8 |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования | Вводимая дополнительная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство газопровода межпоселкового ГРС Сторожевая Зеленчукского района до ст. Преградная с отводом на пгт Медногорский | Км 30,7 325х6мм | 1 | 14,5 | 446 |  | 446 |  |  |  | ОАО»Газпром»Республиканский бюджет |  |
| 2. | Межпоселковые газопроводы | 28 км д. 80-300 мм | 28 |  | 56 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | Республиканский и местный бюджеты |  |
| 3. | Уличные газопроводы | 50 км д. 50-80 мм | 50 |  | 60 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | Бюджеты всех уровней, кредиты (инвестиционные программы) |  |
|  | Итого по району |  |  |  | 562 |  | 475 | 29 | 29 | 29 |  |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования | Вводимая дополнительная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Курджиновское СП |  |  |  | 31,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27,3 |  |  |
| 1.1 | Выборочная реконструкция (замена) водопроводных сетей: | км | 5 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 1.2 | Строительство водопровода для обеспечение водоснабжением мест застройки индивидуального жилфонда: | км | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Средства потребителей |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по установке приборов учета воды | ед. | 200 | 0,005 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Средства потребителей |  |
| 1.4 . | Строительство водопровода с. Псемен | ед. | 1 |  | 26,2 |  |  |  |  | 26,2 |  |  |
| 2 | Преградненское СП |  |  |  | 4,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |  |  |
| 2.1. | Выборочная реконструкция (замена) водопроводных сетей | км | 5,0 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 2.2. | Строительство водопровода в местах застройки жилфонда | км | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Средства потребителей |  |
| 2.3. | Реализация мероприятий по установке приборов учета воды | ед. | 100 | 0,002 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Средства потребителей |  |
| 3 | Предгорненское СП |  |  |  | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 3.1 | Выборочная реконструкция (замена) водопроводных сетей | км | 5,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Средства потребителей |  |
| 3.2 | Строительство водопровода в местах застройки жилфонда | км | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 3.3 | Реализация мероприятий по установке приборов учета воды | ед. | 100 | 0,0025 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 4 | Урупское СП |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 4.1. | Выборочная реконструкция (замена) водопроводных сетей | км. | 5,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Бюджет |  |
| 4.2. | Строительство водопровода в местах застройки жилфонда | км | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Средства потребителей |  |
| 5 | Кызыл-Урупское СП |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 5.1. | Выборочная реконструкция (замена) водопроводных сетей | км | 5,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Бюджет |  |
| 5.2. | Строительство водопровода в местах застройки жилфонда | км | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Средства потребителей |  |
| 6 | Медногорское ГП |  |  |  | 220,9 | 0,4 | 100,4 | 100,5 | 19 | 0,6 |  |  |
| 6.1 | Групповое водоснабжение населенных пунктов | км | 18 | 12,1 | 218,5 | - | 100 | 100 | 18,5 | - | Инвестиционная программа Бюджет |  |
| 6.2. | Выборочная реконструкция (замена) водопроводных сетей | км | 5 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  | 1,0 |
| 6.3. | Строительство водопровода в местах застройки жилфонда | км | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Средства потребителей |  |
| 6.4. | Реализация мероприятий по установке приборов учета воды | ед. | 200 | 0,005 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  | 259,8 | 2,9 | 102,9 | 103 | 21,5 | 29,5 |  |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования | Вводимая дополнительная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Преградненское СП | . |  |  | 40,5 | - | - | 15,25 | - | 10,25 |  |  |
| 1.1 | Замена ветхих канализационных сетей | км. | 2 | 0,25 | 0,5 | - | - | 0,25 | - | 0,25 | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
| 1.2 | Реконструкция очистных сооружений | ед. | 1 |  | 40 | - | - | 15 | 15 | 10 |  |  |
| 1.3 | Курджиновское СП |  |  |  | 11,85 | - | - | 0,1 | 0,15 | 11,6 |  |  |
| 1.4 | Замена ветхих канализационных сетей | км. | 1,0 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,15 | - |  |  |
| 1.5 | Реконструкция очистных сооружений | ед. | 1 |  | 11,6 | - | - | - | - | 11,6 | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
|  | Итого по району |  |  |  | 52,4 | - | - | 15,4 | 15,2 | 21,9 |  |  |

6. Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования | Вводимая дополнительная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Модернизация полигона приема, переработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления со строительством мусоросортировочной станции | ед. | 1 |  | 15,0 |  |  | 7,5 | 7,5 |  | Бюджет Кредиты (инвестиционная программа) | 30000 м3/год |
| 3 | Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка для сбора отходов): - мусоросборочные контейнеры (кузова) - переносные мусоросборники | ед. ед. | 20 100 | 0,075 0,005 | 1,5 0,5 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
| 4 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора. вывоза и утилизации ТБО и саночистки населенных пунктов | ед. | 5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Кредиты (инвестиционная программа) |  |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений района окрестностей |  |  |  | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Бюджет |  |
|  | Итого |  |  |  | 24 | 1,8 | 1,8 | 9,3 | 9,3 | 1,8 |  |  |

### Таблица 11

### Основные производственно-технические показатели по котельным поселений

### подающим тепло в МКД Урупского муниципального  района  по состоянию на 01.01.2011 года

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Котлоагрегаты | Максимальная присоединенная нагрузка по теплу (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Уровень износа (%) |  |  | Длина (м) | Уровень износа (%) |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд | Прочие объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | №1,ул. Шоссейная п. Медногорский | 5 | 41,1 | 60 | 13,9 | мазут | 13174 | 40 | 36610 | 28,8 | 26100 | 23410 | 2660 |
| 2 | № 33 А ул. Октябрьская ст. Преградная | 6 | 6,5 | 40 | 3,5 | печное | 4050 | 50 | 7375 | 31,0 | 5630 | 3530 | 2100 |
| 3 | с. Уруп | 2 | 1,7 | 50 | 1,15 | печное | 1600 | 60 | 3440 | 30,5 | 2390 | 1970 | 420 |
|  | Итого | 13 |  | 50 |  |  | 18824 | 50 | 47425 | 30,1 | 34120 | 28910 | 5180 |