РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

| 26.12.2014 | ст. Преградная | № 499 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Урупского муниципального района от 28.10.2013 № 501 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы»

В связи с приведением нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Урупского муниципального района от 28.10.2013 № 501 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) в приложении к постановлению графу «Объемы и источники финансирования (млн. руб.)» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования (млн. руб.): | Объемы и источники финансирования (млн. руб.): Районный бюджет (млн. руб.) 2014 год 0,8414 2015 год 1,837 ИТОГО 2,678». |
| --- | --- |

2)  в разделе 6 подраздел «2-й этап-2014год» исключить слова:

«- проектирование газопровода низкого давления до МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной»;

- проектирование распределительных газопроводов по населенным пунктам: а. Кызыл-Уруп, п. Медногорский (верхний городок), ст. Преградная;

- строительство газопровода низкого давления до МКОУ « СОШ № 1 ст. Преградной»;

- строительство внутрипоселковых распределительных уличных газопроводов среднего и низкого давления в а. Кызыл-Уруп, ст. Преградной, с. Уруп;

- проектирование внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД п. Медногорский (7 домов);

- проектирование внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД ст. Преградной (12 домов)»;

и дополнить словами:

« - подготовка данных для выдачи технических условий на газопровод по ул. Петрушкова;

- выполнение топографо-геодезических работ по ГРП № 4 ст. Преградной;

- внесение изменений в расчетную схему газоснабжения ст. Преградной;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: Газоснабжение ст. Преградная, Урупского района, газопровод среднего давления к ГРП № 5 по пер. Школьный;

- выполнение инженерно-геологических изысканий: газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП по ул. Петрушкова в ст. Преградной, газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП по пер. Школьному в ст. Преградной;

- проектирование объекта « Газопровод среднего давления с установкой ШРП по ул. Петрушкова в ст. Преградной»;

- проектирование объекта « Газопровод среднего давления с установкой ШРП по пер. Школьный в ст. Преградная»;

- подготовка инженерно-геодезических изысканий по объекту: « Газоснабжение ст. Преградной, Урупского района. Газопровод среднего давления к ГРП № 5 по пер. Школьный»;

- откопка шурфов для проведения инженерно-геологических изысканий грунта для проектирования газопроводов среднего и низкого давления в ст. Преградной.

- проектирование подводящего газопровода к кинотеатру «Спутник» с установкой ШРП и котельного оборудования;

- - проектирование подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования.».

3)  в разделе 6 подраздел «3-й этап-2015год» исключить слова:

«- проектирование газопровода низкого давления  до МКОУ « СОШ № 3 ст. Преградной»;

- строительство газопровода низкого давления  до МКОУ « СОШ № 3 ст. Преградной»;

- строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам: а. Кызыл-Уруп, п. Медногорский ( верхний городок), ст. Преградная,с. Уруп;

- завершение проектирования внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД п. Медногорский (6 домов);

- завершение проектирования внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД ст. Преградной (12 домов);

- строительство внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД п. Медногорский (6 домов);

- строительство внутридомовых разводящих сетей газоснабжения в МКД ст. Преградной  (12 домов)»;

и дополнить словами:

«- подготовка технических условий проектирования газопровода среднего давления  до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградной;

- проектирование газопровода среднего давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградная с установкой ШРП и котельного оборудования;

- строительство газопровода среднего давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградная с установкой ШРП и котельного оборудования;

- строительство подводящего газопровода к кинотеатру «Спутник» с установкой ШРП и котельного оборудования;

- строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования.».

4) раздел 9 изложить в следующей редакции:

«Потребность финансирования программных мероприятий составляет 2,678 млн. руб.,

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Сведения об объемах и источниках финансирования Программы в Приложении № 1.».

    - приложение к муниципальной адресной программе «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» мероприятия первоочередных объектов газификации Урупского муниципального района на 2013-2015гг. изложить в следующей редакции :

| «№ п/п | Наименование | Год реализации | Протяженность ( км) | Стоимость ( млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка технических условий на газопровод ул. Петрушкова | 2014 | - | 0,011018 | 0,011018 | - |
| 2 | Топографо-геодезические работы по ГРП № 4 ст. Преградной | 2014 | 1,7 | 0,04 | 0,04 | - |
| 3 | Внесение изменений в расчетную схему газопровода среднего давления ст. Преградной | 2014 | - | 0,088065 | 0,088065 | - |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания: 1) «Газопровод среднего давления с установкой ШРП по ул. Петрушкова в ст. Преградной» 2) « Газопровод среднего давления с установкой ШРП по пер. Школьный в ст. Преградной» | 2014 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| 5 | Проектирование объекта « Газопровод среднего давления с установкой ШРП по ул. Петрушкова в ст. Преградной» | 2014 | 1,7 | 0,17 | 0,17 | - |
| 6 | Проектирование объекта « Газопровод среднего давления с установкой ШРП по пер. Школьный в ст. Преградная» | 2014 |  | 0,17 | 0,17 | - |
| 7 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий по объекту: « Газоснабжение ст. Преградной, Урупского района. Газопровод среднего давления к ГРП № 5 по пер. Школьный» | 2014 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 8 | Откопка шурфов для проведения инженерно-геологических изысканий грунта для проектирования газопроводов среднего и низкого давления в ст. Преградной. | 2014 | - | 0,00230028 | 0,00230028 | - |
| 9 | Топографо-геодезические работы для проектирования газопровода среднего давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградной | 2015 | 0,065 | 0,002 | - | 0,002 |
| 10 | Подготовка технических условий проектирования газопровода среднего давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградной | 2015 | - | 0,015 | - | 0,015 |
| 9 | Проектирование газопровода среднего давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградная с установкой ШРП и котельного оборудования. | 2015 | 0,065 | 0,02 | - | 0,02 |
| 10 | Строительство газопровода среднего давления до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградная с установкой ШРП и котельного оборудования | 2015 | 0,065 | 0,2 | - | 0,2 |
| 12 | Проектирование подводящего газопровода к кинотеатру «Спутник» с установкой ШРП и котельного оборудования | 2014 | 0,48 | 0,07 | 0,07 | - |
| 13 | Проектирование подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования | 2014 | 0,255 | 0,07 | 0,07 | - |
| 14 | Строительство подводящего газопровода с к кинотеатру «Спутник» с установкой ШРП и котельного оборудования | 2015 | 0,48 | 1,0 | - | 1,0 |
| 15 | Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования | 2015 | 0,255 | 0,6 | - | 0,6 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,678 | 0,8414 | 1,837». |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации

Урупского муниципального района                                                                                           А. П. Шутов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

Урупского муниципального района                                                                                                                    К. С. Ижаев

Заместитель главы администрации

Урупского муниципального района                                                                                                                   С.А. Щеников

Консультант                                                                                                                                                          С.Н. Михайлов

И. о. начальника финансового управления

Администрации Урупского муниципального района                                                                                       В. И. Бондаренко

Проект постановления подготовлен:

Начальник отдела архитектуры                                                                                                                          Д.Н. Таранова