60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

10.12.2013                                           ст. Преградная                                  № 597

Об утверждении муниципальной  целевой Программы  « Реконструкция кровель и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2014- 2016 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Урупского муниципального района  от 21.07.2011№ 331«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урупского муниципального района», в целях сохранения и развития культурного потенциала села, поддержки материально-технической базы учреждений культуры в сельской местности,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  муниципальную целевую программу « Реконструкция кровель   и капитальный ремонт культурно - досуговых  учреждений Урупского муниципального района  Карачаево-Черкесской Республики на 2014- 2016 годы» согласно приложению .

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урупского муниципального района Ижаева К. С.

Глава администрации

Урупского муниципального района                                                     А.П. Шутов

61

|  | Приложение к постановлению администрации Урупского муниципального района от 10.12.2013 № 597 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЕЛЬ  И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Реконструкция кровель и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской республики на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановление администрации Урупского муниципального района № 331 от 21.07.2011 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урупского муниципального района» |
| Заказчик Программы | Администрация Урупского муниципального района |
| Ответственный за исполнение Программы | Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Урупского муниципального района. |
| Разработчик программы | Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Урупского муниципального района. |
| Цели Программы | Целью программы является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 -2016 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Основными мероприятиями Программы является: капитальный ремонт зданий , инженерных сооружений и реконструкция кровли |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Общий объем финансирования составляет всего- 6350 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год 2850 тыс. руб. 2015 год 2300тыс. руб. 2016 год 1200 тыс. руб. по источникам финансирования : за счет бюджета района — 4175 тыс. руб. 2014год 1925 тыс. руб. 2015год 1650тыс. руб. 2016год 600 тыс. руб за счет бюджетов сельских поселений- 2175тыс.руб. 2014 год 925 тыс. руб. 2015 год 650 тыс. руб. 2016 год 600 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Программы предполагает: 1) доля учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличится с 10%в 2013 году до 100%_в 2016году; 2) во всех учреждениях культурно-досугового типа за период с 2014 по 2016 годы будет поэтапно проведен капитальный ремонт . |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением реализации Программы осуществляет : администрация Урупского муниципального района |

Раздел 1. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

Современное понимание роли  и  значения  культуры  в решении задачи повышения качества жизни населения Урупского  муниципального района определяет необходимость сохранения  и   развития  единого культурного  пространства на всей территории Урупского муниципального района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества  и  пользование учреждениями  культуры, сохранение местных народных традиций.

В сфере культуры Урупского муниципального района осуществляют  деятельность восемь учреждений клубного типа :

-СДК а. Кызыл-Уруп

-СДК с. Уруп,

-СДК с. Предгорный,

-СДК с. Курджиново,

-СДК с. Нижний- Бескесс,

-СДК с. Рожкао,

СДК  с. Пхия

- Районный Дом культуры ст. Преградной.

63

Из вышеперечисленных зданий   в собственности Урупского муниципального района находится  Районный дом Культуры ст.Преградной, все остальные здания сельских домов Культуры находятся на балансе сельских  поселений района.

Здания клубных учреждений Урупского муниципального района были построены в разные годы прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий значительно опережающие темпы их капитального ремонта и реконструкции  явились причиной  существенного морального и физического износа строительных конструкций , систем инженерного обеспечения, элементов благоустройства. С каждым годом повышаются требования  к  предоставлению услуг населению , в том числе и в области культуры, что предполагает и качественную работу по содержанию объектов социально-культурной инфраструктуры.

Не смотря на то , что в 2013 году РДК ст.Преградной  заменена кровля здания, проведен  ремонт фасада здания и заменена часть окон, в 2012 году СДК с.Курджиново  и СДК с.Уруп заменена кровля  здания ,на сегодняшний день  все учреждения культуры нуждаются в серьезном капитальном ремонте, в частности  в перекрытии кровли зданий, капитальном ремонте  помещений зданий, замене оконных блоков, косметическом ремонте.

Из общего количества культурно- досуговых  учреждений на  2013 год  центральное  отопление   ни одно клубное учреждение культуры не имеет.

- РДК ст. Преградная (в декабре 2010 года  отопительная система здания РДК заменена электрическим конвекторным отоплением)

- СДК с. Уруп (  отопительная система не работает)

Печное отопление:

- СДК с. Курджиново (центральное отопление отключено)

- СДК с. Н-Бескесс

Не имеет центрального  отопления:- СДК с. Н-Бескесс, СДК  с. Рожкао

- СДК с. Пхия .

Здания СДК с. Предгорное и СДК а. К-Уруп  не отапливаются. Система отопления отключена от центральной  сети.

На данный момент  из-за проблем с отоплением здания СДК с. Уруп, Кызыл-Уруп, Курджиново,  Предгорный не функционируют, вся культурно-досуговая работа  проводится на базе средних школ муниципальных образований.

Создание комфортных условий для работы, возвращение зданий в функциональное состояние будет  способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы;

Целью программы является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры

обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни для сельского населения

64

Раздел 3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

Ожидаемые результаты программы:

1) доля учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличится с 10% в 2013 году до 100%_в 2016году;

2) во всех учреждениях культурно-досугового типа   за период с 2014 по 2016 годы будет поэтапно  проведен капитальный ремонт .

Индикаторы и показатели результативности

и их планируемые значения:

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сельских учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве сельских учреждений культурно- досугового типа | % | 10 | 37,5 | 62,5 | 100 |
| количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция | ед | 1 | 4 | 4 | 2 |

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах  и сроках реализации каждого мероприятия;

Общий объем финансирования  составляет 
  всего-  6350 тыс. рублей,

в том числе по годам: 2014 год - 2850 тыс. руб., 2015 год-  2300тыс. руб.,2016 год -1200 тыс. руб.

по источникам финансирования :

за счет  бюджета района — 4175 тыс. руб.

2014год             1925 тыс. руб.

2015год              1650тыс. руб.

2016год               600 тыс. руб

за счет бюджетов сельских поселений- 2175тыс.руб.

2014 год               925  тыс. руб.

2015 год               650   тыс

2016 год               600   тыс. руб.

65

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы представлены в следующей таблице:

| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования | 2014г | 2015г. | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств бюджета | За счет средств бюджета | За счет средств бюджета |
|  |  | муниципального района | поселений | муниципального района | поселений | муниципаль-ного района | посе-лений |
| 1.Районный Дом культуры ст. Преградная ( капитальный ремонт) | 2000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 2. СДК а. Кызыл-Уруп ( кап.ремонт кровли) | 750 | 375 | 375 |  |  |  |  |
| 3. СДК с.Курджиново ( капитальный ремонт) | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
| 4. СДК с. Пхия ( капитальный ремонт) | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 5. СДК с. Н-Бескесс( капитальный ремонт) | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 6. СДК с. Рожкао( капитальный ремонт) | 400 |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 7. СДК с. Предгорный( кап.ремонт кровли) | 800 |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 8.СДК с. Уруп( кап.ремонт ) | 600 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| ИТОГО : | 6350 | 1925 | 925 | 1650 | 650 | 600 | 600 |

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Раздел  5. Срок реализации программы : 2014-2016 годы

Раздел 6. Описание  социально-экономических последствий реализации программы,  общая оценка ее вклада в достижение цели, оценка  рисков ее реализации;

Выполнение программы позволит улучшить состояние материально-технической базы и повысить уровень безопасности учреждений культуры на селе,

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

обеспечению стабильного и качественного функционирования учреждений культуры;

обеспечению доступности культурных услуг;

вовлечению сельского населения в активную культурную деятельность, созданию условий для формирования новых творческих коллективов и любительских объединений;

пропаганде традиционных культурных ценностей, культурному просвещению и воспитанию детей, подростков и молодежи на лучших образцах отечественной и мировой культуры;

66

сохранению и развитию традиционной народной культуры, народного творчества, историко-культурной самобытности сельских поселений  района.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы будет выражаться в повышении уровня комфортности и привлекательности проживания в населенных пунктах района, что соответственно будет способствовать росту инвестиционной активности территории ,устойчивому социально-экономическому развитию района.

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

изменение законодательства в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;

изменение законодательства в части перераспределения полномочий Внутренние риски:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета района или поселений;

в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за недостаточной координации деятельности исполнителей Программы на различных стадиях ее реализации.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий                             и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой,

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реализацией Программы,

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

67

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Раздел 8. Обоснование объемов бюджетных

ассигнований на реализацию программы.

При определении объемов ресурсного обеспечения программы использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат исходя из  потребностей в капитальном ремонте зданий  сельских домов культуры.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 9. Управления  и контроль за реализацией программы.

Общее руководство и контроль за  реализацией Программы осуществляет Администрация Урупского муниципального района

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется субъектами Программы, финансирующими ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством.

Отдел по культуре , молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Урупского муниципального района ежегодно  предоставляет отчет о реализации программы , при необходимости   в установленном порядке выходит с предложениями по уточнению перечня и объемов финансирования или продления сроков выполнения Программы.

_______________