РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2015                                          ст. Преградная                                       №  515

Об утверждении муниципальной программы «Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в ред. от 21.07.2014), Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урупского муниципального района Ижаева К. С.

Глава администрации

Урупского муниципального района 			А. П. Шутов

Приложение

к постановлению администрации

Урупского муниципального района

от 17.12.2015 № 515

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« ГАЗИФИКАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2016-2019 ГОДЫ»

СТ. ПРЕГРАДНАЯ

2015

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГАЗИФИКАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2019 ГОДЫ»

| Заказчик Программы | Администрация Урупского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Подпрограммы | 1. «Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» 2. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» 3. «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения» 4. Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной. 5. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» 6. «Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра « Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» 7. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 8. «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 9. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы — повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для социально-экономического развития Урупского муниципального района за счет газификации. Развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением, создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий |
| Мероприятия программы | Подпрограмма 1. «Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» 1.1 Мероприятия по установке ШРП и котельного оборудования здания дома культуры. Подпрограмма 2. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» 2.1 Мероприятия по строительству подводящего газопровода среднего давления к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования. Подпрограмма 3. «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения» 3.1.Мероприятия по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения Подпрограмма 4. «Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной» 4.1. Мероприятия по проектированию газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной Подпрограмма 5. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» 5.1. Мероприятия по строительству подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования. Подпрограмма 6. «Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра « Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» 6.1. Мероприятия по строительству подводящего газопровода к зданию кинотеатра «Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования. Подпрограмма 7. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 7.1. Мероприятия по строительству подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования Подпрограмма 8. «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 8.1. Мероприятия по строительству подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования. Подпрограмма 9. «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 9.1. Мероприятия по строительству подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2019 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2016–2019 годах – 13005,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 13005,0 тыс. рублей из них: 2016 год - 4156,0 тыс. руб. 2017 год - 3799,0 тыс. руб. 2018 год - 3200,0 тыс. руб. 2019 год - 1850,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2019 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о республиканском бюджете на 2016-2019 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Строительство котельных для домов культуры, школ и детских садов района, работающих на газовом топливе позволит обеспечить: - более низкую цену топлива (в расчете на выработку 1 Гкал); - отсутствие транспортных расходов на доставку топлива к котельным; - отсутствие затрат на подогрев топлива; - снижение затрат на электроэнергию (школы, отапливаемые электроэнергией); - значительное уменьшение вредных выбросов в атмосферу; - меньшее количество обслуживающего персонала котельных; - более высокий КПД котельных. 2. Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной позволит газифицировать 163 жилых домов. |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топлива и энергетического ресурса.

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом.

Потребитель газа - (абонент, субабонент газоснабжающей организации) юридическое лицо или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или сырья.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ

Урупский муниципальный район входит в состав Карачаево-Черкесской Республики, расположенной в полиэтнической и поликонфессиональной зоне России — Северо-Кавказском федеральном округе. Образован в 1965 году. Районный центр находится в ст. Преградной и расположен в 120 км. от областного центра — г. Черкесска.

На севере и северо-западе район граничит с Краснодарским краем, на востоке - с Зеленчукским районом, на юге - с республикой Абхазия.

Численность постоянно проживающего населения Урупского муниципального района, по данным статистики, составляет 23,421 тысяч человек из них 77% сельского населения.

Административное деление района включает в себя 7 муниципальных образований (1 – городское, 6- сельских), в состав которых входят 16 населенных пунктов. Городское поселение – поселок городского типа Медногорский, сельские поселения: Преградненское, Урупское, Курджиновское, Предгорненское, Кызыл-Урупское и Загеданское. Юридическим центром муниципального района является станица Преградная.

По территории района проходит республиканская автомобильная дорога «Майкоп-Карачаевск».

Урупский район является динамично развивающимся регионом. В настоящее время на территории района планируется строительство нескольких предприятий горно-добывающей отрасли. Завершено строительство дробильно-сортировочного комплекса в с. Курджиново. Планируется строительство цементного завода. Наращивают темпы производства существующие промышленные предприятия.

В настоящее время завершено строительство газопровода «Газопровод межпоселковый от ГРС «Сторожевая» Зеленчукского района до ст. Преградная с отводом на пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики». Завершено строительство новой котельной в п. Медногорский и реконструкция существующей котельной в ст. Преградной под работу с газообразным топливом. Запроектированы межпоселковые газопроводы до с. Уруп, а. Кызыл-Уруп, а. Большевик. Запроектировано 30,614 км. уличных газопроводов по ст. Преградной. Из них с 2013 года по настоящее время построено 16,9 км. газопроводов среднего и низкого давления.

В дальнейшем необходимо наращивать темпы проектирования и строительства межпоселковых газопроводов с газификацией населенных пунктов.

При существующем положении, непринятие мер по газификации района, будет сдерживать улучшение социально-бытовых условий населения, газификацию домов частного сектора, решение вопросов теплоснабжения посредством перевода котельных на газовое топливо, улучшение общей экологической обстановки района.

Однако недостаточное финансирование тормозит темпы работ по газификации района.

Существующую проблему можно решить при привлечении консолидированных бюджетных и внебюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий Программы бюджетные средства будут направлены на решение проблем газификации Урупского района.

4. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы» (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых, производственно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области развития газификации на территории Урупского муниципального района.

Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений концепции политики Урупского района, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности региональной экономики.

Признание газификации одним из важнейших направлений социально-экономического развития Урупского муниципального района требует применения новых подходов к организации решения задач по газификации. В рамках Программы определены основные подходы, направленные на повышение эффективности реализации мероприятий по газификации Урупского района: более четкая координация деятельности различных участков процесса газификации; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; развитие, сохранение и восстановление существующего газового хозяйства с применением новых технологий, эффективных материалов, инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-технических и градостроительных аспектов нового этапа развития газоснабжения.

Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в ред. от 21.07.2014), Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является решение вопросов улучшения социально-бытовых условий населения района за счет:

- повышения устойчивости и надежности работы систем теплоснабжения;

- повышения производительности котельного оборудования при переводе на газовое топливо;

- внедрения локальных (автономных) источников теплоснабжения объектов жилья и социально-культурного быта;

- снижения себестоимости тепловой энергии за счет сокращения затрат на топливо;

- внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами Программы являются:

- социальные - улучшение бытовых условий проживания на территории района;

- экономические - снижение себестоимости тепловой энергии.

- организационные - привлечение подрядных организаций для выполнения Программы газификации территории района.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Создание условий для реконструкции (строительства) котельных с переводом на газообразное топливо.

- Строительство распределительных уличных газопроводов в населенных пунктах.

Основной целью мероприятий по строительству распределительных газопроводов является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа, квартир и домов, а также коммунально-бытовых предприятий и организаций.

Предполагается разработка ПСД, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ (в соответствии с ПСД) с целью строительства газораспределительных сетей.

Перечень мероприятий, реализацию которых предполагается осуществить в рамках Программы, их характеристики и стоимость работ приведены в приложении к Программе (мероприятия).

Строительство распределительных газопроводов и газификация населенных пунктов создадут условия для перевода объектов теплоснабжения на использование в качестве основного вида топлива природного газа, что позволит повысить качество жизни населения, надежность систем теплоснабжения, обеспечит возможность внедрения ресурсосберегающих технологий, а также улучшит экологическую обстановку.

7. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2016-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

- СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММАХ ПРОГРАММЫ

8.1.Подпрограмма 1.

«Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы | «Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 1 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 1 | Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал) и снижения затрат на электроэнергию ( ДК отапливается электроэнергией); |
| Мероприятия Подпрограммы 1 | 1.Строительство подводящего газопровода с установкой ШРП и котельного оборудования; 2. Восстановление асфальтового покрытия перед зданием дома культуры после прокладки подводящего газопровода. 3.Внесение изменений в проектную документацию: Газификация котельной Дома Культуры в ст. Преградной, пер. Пионерский, 19, Урупского района. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2016 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1687,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1687,64 тыс. рублей из них: 2016 год - 1687,64 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | Строительство котельной для дома культуры ст. Преградной позволит обеспечить: - более низкую цену топлива (в расчете на выработку 1 Гкал); снижение затрат на электроэнергию; |

8.2. Подпрограмма 2.

«Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 2 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 2 | Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал), отсутствия транспортных расходов на доставку топлива к существующей котельной, отсутствия затрат на подогрев топлива, значительного уменьшения вредных выбросов в атмосферу, меньшего количества обслуживающего персонала котельной и более высокого КПД котельной. |
| Мероприятия Подпрограммы 2 | 1. Подготовка технических условий на проектирование объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 2. Разработка теплотехнического расчета на объект «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» 3. Проведение топографо-геодезических работ; 4.Проведение инженерно-геологических изысканий грунта; 5. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 6. Проведение государственной экспертизы указанного проекта; 7. Строительство объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2016 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1798,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1798,0 тыс. рублей из них: 2016 год - 1798,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | Строительство котельной здания МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» обеспечит выполнение целей и задач, отраженных в настоящем паспорте Подпрограммы 2. |

8.3. Подпрограмма 3.

| Наименование подпрограммы | «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 3 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 3 | Подготовка документации для выдачи разрешений на строительство межпоселковых газопроводов. |
| Мероприятия Подпрограммы 3 | Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам: - «Газопровод межпоселковый от ст. Преградная до х. Большевик Урупского района Карачаево-Черкесской Республики»; - «Газопровод межпоселковый от п. Медногорский до с. Уруп Урупского района Карачаево-Черкесской Республики»; - «Газопровод межпоселковый от ст. Преградная до а. Кызыл-Уруп Урупского района Карачаево-Черкесской Республики»; |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | 2016 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 670,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 670,0 тыс. рублей из них: 2016 год - 670,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения обеспечит выполнение целей и задач, отраженных в настоящем паспорте Подпрограммы 3. |

8.4. Подпрограмма 4.

«Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной»

Паспорт Подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | «Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 4 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 4 | Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной позволит газифицировать 163 жилых домов. |
| Мероприятия Подпрограммы 4 | 1. Подготовка технических условий на проектирование объекта: «Газопровод среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной»; 2. Проведение топографо-геодезических работ; 3.Проведение инженерно-геологических изысканий грунта; 4. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Газопровод среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной»; 5. Проведение государственной экспертизы указанного проекта; 6.Подготовка разрешительной документации на строительство указанного объекта. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 | 2017 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 450 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 450 тыс. рублей из них: 2017 год - 450 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 | Улучшение условий жизни населения ст. Преградной на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |

8.5. Подпрограмма 5.

«Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 5 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 5 | Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал) и снижения затрат на электроэнергию ( школа отапливается электроэнергией); |
| Мероприятия Подпрограммы 5 | 1. Подготовка технических условий на проектирование объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 2. Разработка теплотехнического расчета на объект «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» 3. Проведение топографо-геодезических работ; 4.Проведение инженерно-геологических изысканий грунта; 5. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 6. Проведение государственной экспертизы указанного проекта; 7. Строительство объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | 2017 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 1749,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1749,0 тыс. рублей из них: 2017 год - 1749,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 | Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования обеспечит выполнение целей и задач, отраженных в настоящем паспорте Подпрограммы 5. |

8.6.Подпрограмма 6.

«Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра « Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 6

| Наименование подпрограммы | «Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра «Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 6 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 6 | Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра «Спутник» ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал) и снижения затрат на электроэнергию (здание кинотеатра отапливается электроэнергией); |
| Мероприятия Подпрограммы 6 | Строительство подводящего газопровода с установкой ШРП и котельного оборудования |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 | 2017 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1600,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1600,0 тыс. рублей из них: 2017 год - 1600,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 | Строительство котельной для здания кинотеатра ст. Преградной позволит обеспечить: - более низкую цену топлива (в расчете на выработку 1 Гкал); снижение затрат на электроэнергию; |

8.7. Подпрограмма 7.

«Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 7

| Наименование подпрограммы | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 7 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 7 | Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал), отсутствия транспортных расходов на доставку топлива к существующей котельной, отсутствия затрат на подогрев топлива, значительного уменьшения вредных выбросов в атмосферу, меньшего количества обслуживающего персонала котельной и более высокого КПД котельной. |
| Мероприятия Подпрограммы 7 | 1. Подготовка технических условий на проектирование объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 2. Разработка теплотехнического расчета на объект «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 3. Проведение топографо-геодезических работ; 4.Проведение инженерно-геологических изысканий грунта; 5. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 6. Проведение государственной экспертизы указанного проекта; 7. Строительство объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 | 2018 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 1400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1400,0 тыс. рублей из них: 2018 год - 1400,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7 | Строительство котельной здания МКОУ «СОШ а Кызыл-Уруп» обеспечит выполнение целей и задач, отраженных в настоящем паспорте Подпрограммы 7. |

8.8. Подпрограмма 8.

«Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 8

| Наименование подпрограммы | «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 8 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 8 | Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал) и снижения затрат на электроэнергию (детский сад отапливается электроэнергией); |
| Мероприятия Подпрограммы 8 | 1. Подготовка технических условий на проектирование объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 2. Разработка теплотехнического расчета на объект «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 3. Проведение топографо-геодезических работ; 4.Проведение инженерно-геологических изысканий грунта; 5. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 6. Проведение государственной экспертизы указанного проекта; 7. Строительство объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8 | 2018 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 8 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 1800,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1800,0 тыс. рублей из них: 2018 год - 1800,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8 | Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования обеспечит выполнение целей и задач, отраженных в настоящем паспорте Подпрограммы 8. |

8.9. Подпрограмма 9.

«Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»

Паспорт Подпрограммы 9

| Наименование подпрограммы | «я Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп » с установкой ШРП и котельного оборудования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 9 | Администрация Урупского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы 9 | Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования с целью обеспечения более низкой цены топлива (в расчете на выработку 1 Гкал), отсутствия транспортных расходов на доставку топлива к существующей котельной, отсутствия затрат на подогрев топлива, значительного уменьшения вредных выбросов в атмосферу, меньшего количества обслуживающего персонала котельной и более высокого КПД котельной. |
| Мероприятия Подпрограммы 9 | 1. Подготовка технических условий на проектирование объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 2. Разработка теплотехнического расчета на объект «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» 3. Проведение топографо-геодезических работ; 4.Проведение инженерно-геологических изысканий грунта; 5. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»; 6. Проведение государственной экспертизы указанного проекта; 7. Строительство объекта: «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 9 | 2019 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 9 с разбивкой по годам и источникам финансирования (тыс. руб): | Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 1850,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет бюджета района –– 1850,0 тыс. рублей из них: 2019 год - 1850,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 9 | Строительство котельной здания МКОУ «СОШ с. Уруп» обеспечит выполнение целей и задач, отраженных в настоящем паспорте Подпрограммы 9. |

9. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММ

Улучшение условий жизни населения Урупского муниципального района с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей, создание условий для перевода котельных, применяющих в качестве топлива мазут, уголь и печное бытовое топливо, на природный газ.

10. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Применение мер государственного регулирования в рамках реализации Подпрограмм не предусмотрено.

11. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ

Прогноз сводных показателей Подпрограмм представлен в приложении 1 к Программе.

12. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Сведения о публичных нормативных обязательствах в рамках реализации Подпрограмм не предусмотрены.

- СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограмм не предполагается.

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О СРЕДСТВАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НА ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММ

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограмм не предусмотрено.

  - СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММ

Участие организаций в реализации Подпрограмм не предусмотрено.

  - АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

К основным рискам реализации Программы относятся: финансовые риски, нормативные правовые риски, экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Урупского муниципального района.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты и в Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Программы, что приведёт к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

17. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Урупского муниципального района. Ресурсное обеспечение Программы приведено в форме приложения 1 к Программе в разрезе каждой подпрограммы и с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 4 года составит 13005,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет бюджета района –– 13005,0 тыс. рублей

из них:

2016 год - 4156,0 тыс. руб.

2017 год - 3799,0 тыс. руб.

2018 год - 3200,0 тыс. руб.

2019 год - 1850,0 тыс. руб.

1. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 1 «Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2016 год – 1687,64 тыс. рублей;

2. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 2 «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2016 год – 1798,0 тыс. рублей

    - Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 3 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения»

2016 год – 670,0 тыс. рублей

4. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 4 «Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной»в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2017 год – 450,0 тыс. рублей

5. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 5 «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2017 год – 1749,0 тыс. рублей

6. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 6 «Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра «Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2017 год – 1600,0 тыс. рублей

7. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 7 «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2018 год – 1400,0 тыс. рублей

8. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 8 «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах

2018 год – 1800,0 тыс. рублей

9. Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 9 «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования»с установкой ШРП и котельного оборудования» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах

2019 год – 1850,0 тыс. рублей

18. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках выполнения настоящей Программы, администрация Урупского муниципального района выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории района и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Организационный механизм предусматривает объединение организационных, производственных и финансовых возможностей всех исполнителей мероприятий Программы с учетом их интересов.

Механизм реализации Программы включает ряд последующих действий:

- определение технологической последовательности строительства газораспределительных сетей;

- поэтапную разработку ПСД и ее экспертизу;

- организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрацию прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.

19. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Газификация населенных пунктов Урупского района позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов социально-культурного быта и жилищного фонда при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Укрупненные расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечет за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 дом (квартиру) на 4,5-5 тысяч рублей.

Замещение других видов топлива природным газом позволит снизить технологические затраты и издержки при производстве продукции, внедрении новых технологий и оборудования, окажет положительное влияние на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повысит конкурентоспособность продукции региональных производителей, даст мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.

Улучшение условий жизни населения Урупского муниципального района с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей, создание условий для перевода котельных, применяющих в качестве топлива мазут, уголь и печное бытовое топливо, на природный газ.

20 УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ И ОЦЕНКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВКА СВЕДЕНИЙ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

-обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Разработчик программы — отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Урупского муниципального района готовит и представляет в отдел социально-экономического развития, бухгалтерского учета и  имущественных отношений администрации района сведения о ходе реализации муниципальной программы (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом), по форме согласно приложению 2 к Программе «Газификация Урупского

муниципального района на 2016-2019 годы» и результаты оценки эффективности муниципальной программы (по итогам года - в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным) в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации района от 13.11.2014 № 400;

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы в целевых показателях предоставляется согласно приложению 3 Программе «Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы в финансовых показателях предоставляется согласно приложению 4 к Программе «Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы».

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением администрации Урупского муниципального района, финансирующим ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством.

Результаты мониторинга реализации муниципальной программы и программных мероприятий публикуются на официальном сайте администрации Урупского муниципального района.

21.ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Исполнители мероприятий подпрограмм определяются на основании результатов аукционов и заключенных контрактов.

Приложение 1

к Программе «Газификация Урупского

муниципального района на 2016-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

объектов газификации Урупского

муниципального района на 2016-2019 г.

| № | Наименование подпрограммы Программы | Год реализации | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | «Строительство подводящего газопровода к ДК ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2016 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 1687,64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 1 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2016 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 1798,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории по объектам газоснабжения» | 2016 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 670,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проектирование газопровода среднего давления с установкой ШРП по ул. Северная и газопроводы низкого давления от ШРП в ст. Преградной. | 2017 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 0 | 450,0 | 0 | 0 |
| 5 | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ № 3 ст. Преградной» с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2017 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 0 | 1749,0 | 0 | 0 |
| 6 | «Строительство подводящего газопровода к зданию кинотеатра «Спутник» в ст. Преградной с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2017 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| 7 | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2018 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 0 | 0 | 1400 | 0 |
| 8 | «Строительство подводящего газопровода к МКДОУ «Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2018 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 0 | 0 | 1800,0 | 0 |
| 9 | «Строительство подводящего газопровода к МКОУ «СОШ с. Уруп» с установкой ШРП и котельного оборудования» | 2019 | Бюджет администрации Урупского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 1850,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 4156 | 3799 | 3200 | 1850,0 |
|  |  | 13005 |

Приложение 2

к Программе «Газификация Урупского

муниципального района на 2016-2019 годы

Сведения о ходе реализации муниципальной программы

(о выполнении программных мероприятий)

«Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование программы)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | абсолют. (тыс.руб.) +/- | относит. (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Программе «Газификация Урупского

муниципального района на 2016-2019 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы в целевых показателях

за отчетный финансовый год и за весь период реализации  годов

«Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации муниципальной про граммы | 2-й год реализации муниципальной про граммы | 3-й год реализации муниципальной про граммы | 1-й год реализации муниципальной про граммы | отклонение от планового значения (%) | 2-й год реализации муниципальной про граммы | отклонение от планового значения (%) | 3-й год реализации муниципальной про граммы | отклонение от планового значения(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Программе «Газификация Урупского

муниципального района на 2016-2019 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы в финансовых показателях

за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

«Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы»

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Ед. изм | финансирование, предусмотренное Программой | Фактическое финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали зации муниципальной про граммы | 2-й год реали зации муниципальной про граммы | 3-й год реали зации муниципальной про граммы | 1-й год реали зации муниципальной про граммы | отклонение от пла нового значения (%) | 2-й год реали зации муниципальной про граммы | отклонение от пла нового значения, (%) | 3-й год реали зации муниципальной про граммы | отклонение от планового значения(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________