РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13.11.2017 ст. Преградная № 327

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы

 Во исполнение [распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"](http://docs.cntd.ru/document/420312368) на 2016-2025 годы" в целях ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.Утвердить  [план](http://docs.cntd.ru/document/974039348) мероприятий ("дорожную карту") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Урупского муниципального района.

 Исполняющий обязанности

главы администрации Урупского

муниципального района К.С. Ижаев

 Приложение

 к постановлению администрации

 Урупского муниципального района

 от 13.11.2017 № 327

 План мероприятий ("дорожная карта") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы

I. Характеристика проблемы

 План мероприятий ("дорожная карта") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района составлен с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы (далее - План мероприятий), разработанный в соответствии с перечнем [поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821](http://docs.cntd.ru/document/420267333) (подпункт 26 пункта 1), во исполнение [распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"](http://docs.cntd.ru/document/420312368) на 2016-2025 годы".
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Урупского муниципального района требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

- обеспечить обучающимся участие во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"](http://docs.cntd.ru/document/902345105), включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
 Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, внеклассных занятий, занятий туризмом.
Между тем в 2017-2018 учебном году в Урупском муниципальном районе в 2 школах (15% от общего количества школ) образовательный процесс организован в две смены, 33 учащихся (2% от их общей численности) обучаются во вторую смену.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество школьников, обучающихся во вторую смену, в Урупском муниципальном районе будет увеличиваться.

Принимаемые меры по укреплению и развитию материально-технической базы школ снизили, но не решили проблему несоответствия школьной инфраструктуры новым требованиям. Школ, находящихся в аварийном состоянии, в Урупском муниципальном районе нет. Однако многие здания школ построены в середине прошлого века и ранее и не в полной мере отвечают современным требованиям, федеральным государственным образовательным стандартам.

Общая прогнозируемая потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 200 мест.

Достижение этих показателей планируется увеличить:
- за счет строительства новых зданий школ и объектов инфраструктуры по типовым проектам в рамках софинансирования за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов **-** 200 учебных мест.

Необходимо строительство 2 новых школ по 100 мест.
Необходимость реализации этих мероприятий обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи, сроки и этапы реализации, а также целевые показатели (индикаторы) реализации Плана мероприятий

Целью Плана мероприятий является создание в Урупском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 9 классах общеобразовательных организаций.
Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий приведены в приложении 1 к «дорожной карте».
Мероприятия реализуется в 2 этапа:
I этап - 2017 - 2021 годы;
II этап - 2022 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы на обучение в одну смену (все 10 - 11 классы обучаются в первую смену) и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода школьников 5-9 классов на обучение в одну смену.
На II этапе к 2025 году планируется обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.
Реализация мероприятий приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену. Будут созданы 200 новых учебных мест.

 III. Мероприятия

 В целях реализации основной задачи Плана мероприятий в 2017 - 2025 годах планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Плана мероприятий, заключение соглашений, необходимых для реализации Плана мероприятий. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

План мероприятий включает в себя:

- строительство Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Бескес» и Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Курджиново» с использованием типовых проектов (2 школы по 100 мест),

- оптимизацию загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ.

Мероприятия приведены в приложении 2.

IV. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет средств федерального и республиканского бюджетов, привлечения внебюджетных источников.

Потребность в объемах финансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников приведена в приложении 3.

V. Механизмы реализации

Ответственным исполнителем - координатором Плана мероприятий является МКУ «Управление образования администрация Урупского муниципального района КЧР».

Соисполнители: отдел архитектуры и отдел имущественных и земельных отношений администрации Урупского муниципального района.
Управление образования администрации Урупского муниципального района в ходе выполнения мероприятий:

-осуществляет планирование, организацию и контроль реализации мероприятий;
-вносит в администрацию Урупского муниципального района проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана мероприятий;
-разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий;

-составляет план мероприятий;

-вносит в администрацию Урупского муниципального района предложения о корректировке, продлении срока реализации Плана мероприятий либо о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации;

-разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий;

-организует ведение отчетности по реализации Плана мероприятий.
 Отдел архитектуры в ходе выполнения Плана мероприятий:
-осуществляет организационно-практическую деятельность, направленную на выполнение мероприятий в части строительства новых школ и пристроек к зданиям, капитальных ремонтов, реконструкции;

-осуществляет подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;

-обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Плана мероприятий;

-ведёт ежеквартальную отчетность по реализации Плана мероприятий, а также мониторинг реализации мероприятий.

План мероприятий и отчетность о ходе его выполнения размещается на официальном сайте администрации Урупского муниципального района.

VI. Оценка эффективности

Эффективность Плана мероприятий оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к Плану мероприятий ("дорожной карте") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены иперевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы |

Приложение 1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

на 2017 - 2022 годы
 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях всего | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета | единиц |  |  |  100 |  |  |  |
| за счет эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц |  0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |
| за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных | единиц |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек к зданиям | единиц | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - всего | процентов | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях - всего | единиц | 100 | 0 | 0 |
| в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и регионального бюджета | единиц | 100 | 0 | 0 |
| за счет эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц | 0 | 0 | 0 |
| за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных | единиц | 0 | 0 | 0 |
| введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек к зданиям | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Брянска- всего | процентов | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 |
| обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Приложение 2к Плану мероприятий ("дорожной карте")по созданию дополнительных мест вобщеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены иперевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы |

Приложение 2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
на 2017 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименованиереализуемых мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию, млн. руб. | Конечный результат реализации мероприятий |
|  |  |  | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **План мероприятий ("дорожная карта")по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017 -2025 годы** | Управление образования администрации Урупского района,отдел архитектуры администрации,отдел имущественных и земельных отношений администрации | **всего** | **0** | **0** | 120,0 | 0 | 0 | 1) увеличение количества введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджет2019- на 1;2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях - всего на 100:2019 - на 100.В том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджета - на 100:2019 - на 100; |
|  |  | средствафедеральногобюджета |  |  | 114,0 |  |  |  |
|  |  | средствареспубликанскогобюджета |  |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | Средства муниципального бюджета | - | - | 0,3 | - | - |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства школ** | Управление образования администрации,отдел архитектуры, отдел имущественных и земельных отношений администрации | **Всего** |  |  | **100** |  |  |  |
|  |  | средствафедеральногобюджета |  |  | 114,0 |  |  |  |
|  |  | средствареспубликанскогобюджета |  |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | - | - | 0,3 | - | - |  |
| 1.1. Основная общеобразовательная школа с. Бескес | Управление образования администрации,отдел архитектуры администрации | Всего |  |  | 120,0 |  |  | 2019 год - изготовление ПСД, начало строительства здания школы;2020 год - ввод здания школы в эксплуатацию.Увеличение на 100 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средствафедерального бюджета |  |  | 114,0 |  |  |  |
|  |  | средствареспубликанскогобюджета |  |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | Средства муниципального бюджета | - | - | 0,3 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
 на 2022 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реализуемых мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Конечный результат реализации мероприятий |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **План мероприятий ("дорожная карта")по созданию дополнитель****ных мест в общеобразовательных организациях целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы** | Управление образования администрации,отдел архитектуры,отдел имущественных и земельных отношений администрации | **всего** |  | 120,0 |  |  | 1)увеличение количества введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджета:2023 – на 1;2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях - всего на 100:2023 - 100*;*В том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджета - на 100:2023 – на 100; |
|  |  | средствафедеральногобюджета |  | 114,0 |  |  |  |
|  |  | средствареспубликанскогобюджета |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | средствамуниципальногобюджета |  | 0,3 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства школ** | Управление образования администрации,отдел архитектуры. Отдел имущественных и земельных отношений администрации | **Все****го** |  | **100** |  |  |  |
|  |  | средствафедеральногобюджета |  | 114,0 |  |  |  |
|  |  | средствареспубликанскогобюджета |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | Средства муниципального бюджета |  | 0,3 | - | - |  |
| 1.1 Основная общеобразовательная школа с. Курджиново | Управление образования администрации,отдел архитектуры | **Всего** |  | **120,0** |  |  | 2023 год - начало строительства здания школы;2024 год - ввод здания школы в эксплуатацию.Увеличение на 100 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | средствафедерального бюджета |  | 114,0 |  |  |  |
|  |  | средствареспубликанскогобюджета |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета |  | 0,3 |  |  |  |

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2017 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования реализуемых мероприятий | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Капитальное строи****те****льство новых школ:** |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Основная общеобразовательная школа с. Бескес |  |  | Начало строительства | Введениев эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 2. Основная общеобразовательная школа с. Курджиново |  |  |  |  |  |  | Начало строительства | Введениев эксплуатацию |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Плану мероприятий ("дорожной карте") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального районас целью ликвидации второй смены иперевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствиис прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы |

Приложение 3. ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 2017 - 2025 годы

(млн. рублей)\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Срок реализации | Объем финанси-рования - всего | В том числе |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств муниципального бюджета |
| Введение новых мест в общеобразовательных организациях Урупского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 2017 - 2025 годы - всего | 240,0 | 228,0 | 11,4 | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2017 - 2021 годы | 120,0 | 114,0 | 5,7 | 0,3 |
|  | 2022 - 2025 г. | 120,0 | 114,0 | 5,7 | 0,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_