РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25.07.2024 | ст. Преградная | № 304 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Урупского муниципального района от 14.04.2016 № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Урупского муниципального района от 01.07.2024 № 24 «О внесении изменений в решение Совета Урупского муниципального района от 28.12.2023 № 48 «О бюджете Урупского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»», решением Совета Урупского муниципального района от 28.12.2023 № 50 «О передаче органам местного самоуправления сельских поселенийУрупского муниципального района осуществления части полномочий бюджета Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности»и постановлением администрации Урупского муниципального района от 03.07.2024 № 268 «О распределении иных межбюджетных трансфертов на 2024 год из бюджета Урупского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений», постановлением администрации Урупского муниципального района от 06.06.2024 № 237 «О направлении средств субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики», постановлением от 06.06.2024 № 238 «О направлении средств  субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Урупского муниципального района за счет средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение постановления администрации Урупского муниципального района от 14.04.2016 № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» (в редакции постановлений администрации Урупского муниципального района от 10.06.2016 № 287, от 13.06.2017 № 184, от 18.09.2017 № 269, от 11.10.2018 № 358, от 03.12.2018 № 449, от 18.06.2019 № 288, от 03.02.2020 № 42, от 06.04.2020 № 109, от 30.04.2020 № 132, от 06.07.2020 № 199, от 15.03.2021 № 132, от 12.08.2021 № 367, от 01.10.2021 № 426, от 24.02.2022 № 92, от 27.06.2022 № 299, от 23.12.2022 № 606, от 06.02.2023 № 59, от 02.05.2023 № 163) следующие изменения:

1) Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит: в 2016 — 2025 годах 235042,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Урупского муниципального района 173458,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 61584,11 тыс. рублей По годам: 2016 год — 10094,4 тыс. руб. (районный бюджет) и 650,00 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2017 год — 13434,00 тыс. руб. (районный бюджет) и 360,00 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2018 год — 17153,3 тыс. руб. (районный бюджет) и 1932,4 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2019 год — 28275,6 тыс. руб. (районный бюджет) и 11147,40 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2020 год — 21337,20 тыс. руб. (районный бюджет) и 2151,00 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2021 год — 21571,5 тыс. руб. (районный бюджет), 8300,00 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2022 год — 13403,2 тыс. руб., 4200,00 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2023 год — 24038,8 тыс. руб., 13995,00 тыс. руб. (республиканский бюджет) 2024 год — 15780,03 тыс. руб., 17796,34 тыс. руб. 2025 год — 8370,3 тыс. руб., 1051,97 тыс. руб. Программа носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом Урупского муниципального района.». |
| --- | --- |

2) Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования составит 235042,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета — 173458,3 тыс. рублей;
	- средства республиканского бюджета – 61584,11 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет денежных средств бюджета Урупского муниципального района.

Средства районного бюджета привлекаются на мероприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными возможностями бюджета Урупского муниципального района и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.».

3) Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» « Перечень мероприятий Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации

Урупского муниципального района                                                    М.Ф. Зайцев

|  |  |  | Приложение к постановлению администрации Урупского муниципального района от25.07.2024№ 304 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений

Урупского муниципального района на 2016 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реали зации | Источник финансирования |  | Объем финансирование по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансиро вания всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) | Бюджет Урупского муници-пального района (тыс. руб) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие I. Дорожный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по сельским поселениям района в т.ч. |  | 2022-2023 | 37043,3 | 39150,4 |  |  |  |  |  |  | 12047,5 | 12756,7 | 14346,18 |  | 76193,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Использование иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по Урупскому сельскому поселению | 2022-2023 |  | 5047,59 |  |  |  |  |  |  | 1433,268 | 1706,2 | 1908,12 |  | 5047,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Использование иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по Кызыл-Урупскому сельскому поселению | 2022-2023 | 4700,0 | 6162,38 |  |  |  |  |  |  | 1614,341 | 2110,5 | 2437,54 |  | 10862,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Использование иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по Курджиновскому сельскому поселению | 2022-2023 | 12945 | 12745,81 |  |  |  |  |  |  | 4660,663 | 3816,7 | 4268,45 |  | 25690,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Использование иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по Преградненскому сельскому поселению | 2022-2023 | 18848,31 в т.ч. в 2024г.-17796,34 ; в 2025г.-1051,97 | 10288,27 |  |  |  |  |  |  | 3682,914 | 3150,9 | 3454,46 |  | 29136,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Использование иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по Предгорненскому сельскому поселению | 2022-2023 | 200,0 | 2928,96 |  |  |  |  |  |  | 465,177 | 1129,2 | 1334,58 |  | 3128,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Использование иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Урупского муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по Загеданскому сельскому поселению | 2022-2023 | 350,0 | 1977,39 |  |  |  |  |  |  | 191,166 | 843,2 | 943,03 |  | 2327,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по администрации Урупского муниципального района в т.ч. |  | 2016-2025 | 24540,8 | 134307,9 | 10094,4 | 13434,0 | 17153,3 | 28275,6 | 21337,2 | 21571,5 | 1355,7 | 11282,08 | 1433,8 | 8370,3 | 158848,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка дефектной ведомости на ремонт, проверка достоверности определения сметной стоимости, лабораторные работы по контролю качества вырубок из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий ст. Преградная, п. Уруп, п. Медногорский» | 2018 |  | 230,6 |  |  | 230,6 (в т.ч. 20,0 – по объекту «Ремонт автодороги Медногорский-Горный») |  |  |  |  |  |  |  | 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению государственного учета автомобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2017-2019 |  | 1877,2 |  | 603 | 634,2 | 640 |  |  |  |  |  |  | 1877,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уличное освещение автомобильных дорог в с. Уруп Урупского района Карачаево- Черкесской Республики | 2020 | 250,0 | 13,2 |  |  |  |  | 13,158 |  |  |  |  |  | 263,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уличное освещение автомобильных дорог в с. Уруп Урупского района Карачаево- Черкесской Республики | 2021 | 1300 | 68,421 |  |  |  |  |  | 68,421 |  |  |  |  | 1368,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущий ремонт автомобильной дороги по переулку Пионерскому в ст. Преградной Урупского района, Карачаево-Черкесская Республики | 2020 | 701 (денежные средства возвращены в Минстрой КЧР в 2020 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Текущий ремонт автомобильной дороги по переулку Пионерскому в ст. Преградной Урупского района, Карачаево-Черкесская Республики | 2020 | 1300 | 68,421 |  |  |  |  | 68,421 |  |  |  |  |  | 1368,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Текущий ремонт автомобильной дороги по переулку Пионерскому в ст. Преградной Урупского района, Карачаево-Черкесская Республики | 2021 | 5700 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог в том числе: 1) Изготовление сметной документации по реконструкции асфальтобетонного покрытия и элементов дороги по ул. Советской, от пер. Пионерский до пер. до Комсомольский в ст. Преградной 2) Реконструкция асфальтобетонного покрытия и элементов дороги по ул. Советской, от пер. Пионерский до пер. Комсомольский в ст. Преградной 3) Ремонт гравийного покрытия автодороги по устройству водоотводных канав по ул. Титовой в ст. Преградной 4) Ремонт покрытия автодороги по пер. Пионерскому до ул. Садовой в ст. Преградной 5) Оплата за выполнение сметной документации на ремонт автомобильных дорог Урупского муниципального района 6) Ремонт дороги Медногорский-Горный 7) Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорной в с. Курджиново 8) Работа по регулированию очистке асфальтобетонного покрытия дорог от снежного покрова 9) Приобретение дорожных знаков 10) Устройство асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара около физкультурного оздоровительного комплекса в ст. Преградной 11) Оплата услуг по расчету индекса удорожания стоимости работ по ремонту автодорог Урупского района | 2016-2017 | 650 | 13277 | 5680 в т.ч. 42,3 4022,8 65,2 99,3 84,9 724,7 563,3 16,7 26 33,2 07 26 | 7596,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в не населенных пунктов района | 2018-2025 |  | 62910,1 | 0 | 0 | 9269,1 | 20615,3 | 9000,0 | 10000,00 | 966,363 | 10925,5 | 1133,8 | 1000,0 | 62910,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах поселения | 2016-2025 | 0 | 38754,1 | 4414,4 | 4828 | 5160 | 5922,2 | 2893,875 | 8540,32 | 0 | 0 | 0 | 6995,3 | 38754,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение щебеночно-песчанной смеси на текущий ремонт автомобильных дорог села Курджиново и станицы Преградная | 2018 |  | 495,7 |  |  | 495,7 |  |  |  |  |  |  |  | 495,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы | 2018 -2025 |  | 2375 |  |  | 398,1 (проект планировки и проектмеживания пер. Пионерский в ст. Преградной), 20,0 (государственная экспертиза) | 658,2 (в т.ч. (-138,4 гос. Экспертиза); -340,4 сметные работы; - 30,9 лабораторные работ; - 50,0 экспертиза; - 98,5 обследование моста Медногорск-Горный) | 236,57 (в т.ч. 172,77 сметные работы и 63,8 экспертиза по смете пер. Пионерский) | 553,87 (в т.ч. сметные работы 374,371 и экспертиза 50,0, лабораторные работы 100,0), (29,5 сост. Сметы) | 171,673 | 156,537 | 100,00 | 100,0 | 2375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Очистка покрытия автодорог от снежного покрова | 2018-2025 |  | 907,1 |  |  | 36,3 | 21,9 | 99,3 | 332,0 | 117,6 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 907,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Урупского муниципального района | 2018 -2020 | 5467 | 287,2 |  |  | 74,0 (софинансирование) | 150,0 (софинансирование) | 63,2 (софинансирование) |  |  |  |  |  | 5754,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Урупского муниципального района | 2018 | 1417,0 (денежные средства перешедшие в план 2019 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт подъездной дороги к сельскому Дому культуры в с. Курджиново | 2020-2021 | 6365,0 (денежные сред ства возвращены в Минстрой КЧР в 2019 году) | 6700 |  |  |  |  | 5935,126 | 764,874 |  |  |  |  | 13065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка организации схем дорожного движения на автодороги подлежащие ремонту | 2021 |  | 900,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие II. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обследо-ванияпассажиро-потока на регулярных автобусных маршрутах и оптимизации марш-рутной сети | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финансиро-вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между населенными пунктами района | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие III. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по про-ведению разъяснительной и предупредительной профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация работы с населением по недопущению бесконтрольного выгона скота в населенных пунктах, особенно в полосе отвода автомобильных дорог муниципального значения | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие по совершенствованию управления по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мониторинга состояния аварийности на автомо-бильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах района | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение мероприятий по обследованию автодорог с целью выявления мест допустимого размещения рекламных конструкций | 2019-2020 | 0 | 680,7 |  |  |  | 98,0 | 582,65 (98,0 и 484,65 проект по рекламе и полевые работы под рекламу) |  |  |  |  |  | 680,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального района | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание раздела «Карта проблемных дорог» на официальном интернет – сайте администрации Урупского муниципального района | 2019 |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами согласно ГОСТов | 2017-2025 | 875,4 | 3069,1 | 0 | 406,1 | 355,3 (в т.ч. 25,8 –софинансирование) | 146,9 | 1648,75 | 112,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3944,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 .1 | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами согласно ГОСТов | 2018 | 515,4 (денежные средства пере шедшие в план 2019 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Разработка проектов организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения | 2018- 2020 |  | 1296,1 |  |  | 500,0 | 0 | 796,1 |  |  |  |  |  | 1296,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение в образовательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие) | 2025 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для образовательных учреждений муниципального района по изучению правил дорожного движения | 2025 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение цикла лекций для школьников по безопасности дорожного движения | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании неотложной помощи | 2025 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансирование денежных средств по программе в т.ч. |  | 2016-2025 | 61584,11 | 173458,3 | 10094,4 | 13434,0 | 17153,3 | 28275,6 | 21337,2 | 21571,5 | 13403,2 | 24038,8 | 15780 | 8370,3 | 235042,4». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование денежных средств из республиканского бюджета: |  | 2016-2025 | 61584,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61584,11 (в т. Ч. Возврат денежных средств в Минстрой КЧР — 7066,04 тыс. руб. и денежные средства перешедшие с плана 2018 года в план 2019 года — 1932,4 тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |