РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
18.06.2026                                      ст. Преградная                                               № 29
	Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования                     местного значения в границах Кызыл-Урупского сельского поселения на 2026 год


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5 и 6 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г.              № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях реализации средств из федерального бюджета, Совет Урупского муниципального района 
          РЕШИЛ:
1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кызыл-Урупского сельского поселения согласно приложения.

2. Администрации Кызыл-Урупского сельского поселения подготовить сметную документацию планируемых работ. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Урупа» и разме-стить на официальном сайте администрации Урупского муниципального района сети «Интернет» (urupadm.ru).

Глава 

Урупского муниципального района
                           А-А.Х. Боташев 

Приложение 

к решению Совета                                                                    

Урупского муниципального района
 от 18.06.2026 № 29
План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

Кызыл-Урупского сельского поселения на 2026 г.

	№

п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь

(кв.м.)
	Длина

(м)
	Глубина (м)
	Ориентировочная ширина

(м)
	Состояние элементов

существующей дороги  (дефекты)
	План мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	2026 год


	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7

	1
	ул. Чомаева от дома № 92 до дома № 98
	1600
	400
	
	4,0
	Просадка участков дорожного полотна 
	Ямочный ремонт с засыпкой ям ПГС*, выравнивание грейдером, и утрамбовка катком

	2
	пер. Нагорный  ул. Красноармейская до ул. Чомаева
	600
	150
	
	4,0
	Промоины ямы, 
	Выравнивание и засыпка ям и промоин песчано-гравийной смесью с утрамбовкой катком

	3
	Канава по пер. Нагорный   
	
	380
	0,8
	1,5
	Заполнение профиля канавы наносами
	Очистка профиля канавы от наносов с вывозом грунта 

	4
	Канава по ул. Красноармейская
	
	300
	0,5
	1,0

	 Заполнение профиля канавы наносами
	Очистка профиля канавы  с вывозом грунта



	5


	ул. Красноармейская, от дома № 1 до       дома № 15,
	2000
	500
	
	4,0
	Неровности, выбоины  промоины и ямы
	Засыпка ПГС, выравнивание дорожного полотна с утрамбовкой катком

	6
	ул. Пионерская расчистка канавы от дома № 20 до дома № 30
	
	300
	0,5
	1,5
	Заполнение профиля канавы наносами
	Очистка профиля канавы с вывозом грунта


          *ПГС - песчано-гравийная смесь
